# **Zápis ze zasedání osadního výboru Říčany – Jažlovice**

**Dne 19.04.2023**

Přítomni: J. Sýkora, J. Šitnerová, L. Vopěnka, J. Klíma, D. Sýkorová Pašková

Na zasedání je přítomna nadpoloviční většina členů osadního výboru, OV je usnášeníschopný.

Pozn.: „Městský úřad Říčany“ v textu dále zkráceně jen „MěÚ“

„Osadní výbor Jažlovice“ v textu dále zkráceně jen „OV“

„Čistírna odpadních vod“ v textu dále zkráceně jen „ČOV“

**Program jednání**

**Cesty pro pěší v Jažlovicích**

OV zaslal odpovědné osobě za MěÚ Říčany návrh cesty pro pěší – z dětského hřiště, podél pole a vysázeného remízku ke hřbitovu. Cesta by vedla na pozemcích města. Stále čekáme na vyjádření MěÚ Říčany. OV byl požádán o dopracování cesty do Otic. Cesta tak bude ze strany OV dopracována o další úsek. OV zařídí osobní setkání zástupců města Říčany, OV a zástupců Otic a Světic.

**Kostel**

Dne 20.02.2023 proběhla schůzka OV, starosty města a pana Pešata (za kostel). Byl zjištěn havarijní stav ohradní zdi, dřevěného kříže, kúru a elektroinstalace. Pan Pešat byl požádán o zpracování přehledu potřebných prací, harmonogramu a orientačního rozpočtu.   
🡪 stále v řešení

**Mostek v ulici Strmá – oprava cesty – svozové místo popelnic**

OV kontaktoval p. Svobodu ohledně rekonstrukce mostku v ulici Strmá a řešení dalšího svozového místa (za přítomnosti p. Beneše – Marius Pedersen a. s.). Ze strany města bude prověřena nosnost mostku, následně bude opět řešeno svozové místo. Navrženo bylo zajišťování svozu menšími auty (bude prověřeno), případně nové zastřešené svozové místo naproti stávajícímu (na protější straně silnice).  
🡪 stále v řešení – p. Svoboda byl urgován

**Zprovoznění toalet v budově bývalé školy**

V brzké době začne oprava školy. Na začátku stavby bude schůzka se zástupci města a muzea, aby se na místě vyřešilo, jaké stavební práce je třeba provést, aby mohly být toalety zpřístupněny.

**Rozbitý chodník ulice Zděbradská – průjezd kamionů**

Při osobní schůzce se starostou ohledně havarijního stavu kostela, byl starosta upozorněn i na havarijní stav chodníku před kostelem. OV řeší případnou rekonstrukci.

🡪 stále v řešení

**Dopravní značení**

OV kontaktoval Oddělení technické správy města – bylo přislíbeno zaslání aktuálního Návrhu dopravního značení 🡪 ještě nebylo zasláno

🡪 stále v řešení

**Kanalizace**

OV bylo přislíbeno zaslání katastrální mapy s vyznačením přípojek ke kanalizaci – ještě nebylo zasláno.

🡪 stále v řešení

**Veřejné osvětlení v ulici Zahrádkářská a Strmá**

Ze strany OV byl zpracován projekt veřejného osvětlení v ulici Zahrádkářská a Strmá. Z tohoto projektu vyplývá, že v této oblasti nelze instalovat solární veřejné osvětlení. Projekt byl dopracován o finanční rozpočet, který byl předán městu.

Příští zasedání osadního výboru se uskuteční dne 17.05.2023 od 18:00.

Zapsala dne 19.04.2023 …………………………….

Mgr. Jitka Šitnerová Jiří Sýkora – předseda OV