***Zápis č.9/2019 ze dne 10.9. 2019***

*Přítomni: Ivan Belko, Jiří Sýkora, Stanislava Provazníková, Zuzana Dubová, Jakub Novák, Andrea Jurková*

*Omluveni: Jiří Sýkora*

*Nepřítomní:*

***Program:***

*Na schůzi byla provedena kontrola úkolů*

***Kontrola plnění úkolů:***

1. ***Uvolnění prostoru obecní školy –*** *MÚ Říčany nemá stále zajištěn náhradní prostor pro depozitář Říčanského muzea, který se nyní nachází v prostorách obecní školy. Tímto MÚ nemůže uvolnit prostor pro účely obce Jažlovice. Dle vyjádření paní Jurkové jsou již vytipovány prostory, které prověřuje s paní Kraftovou –* ***pí. Jurková prověří termín uvolnění prostor na zasedání zastupitelstva v pátek 13. září.***
2. ***Odbahnění rybníka -*** *žádost na odbahnění rybníka je nyní na investicích MÚ Říčany ( žádost již prošla přes odbor správy majetku, odbor technické správy a pan starosta jí také podepsal). Dle vyjádření paní Jurkové byla dána priorita na radě MÚ Říčany. (odbahnění, odtok),* ***- pí. Jurková prověří aktuální stav žádosti a případný termín realizace***
3. ***Revize a elektro revize v obecním domě –*** *je třeba provést kontrolu kotle, spotřebičů a elektrospotřebičů – zařídí pí. Jurková s městem Říčany. Dle vyjádření paní Jurkové, rekonstrukce obecního domu nyní půjde do soutěže* ***– paní Jurková prověří termín s paní Kraftovou ohledně termínu vypsání soutěže***
4. ***Údržba zeleně –*** *osadní výbor plánuje nákup zahradního traktoru na údržbu zeleně. Toto je spojeno s uvolněním prostor v obecní škole na uskladnění techniky, viz. bod 1. V rámci úspor osadní výbor požádá o pomoc obyvatele obce.* ***Po úpravě těchto prostor bude v obecní škole uvoněno místo pro traktor na údržbu zeleně. Tímto nadále prosíme o pomoc obyvatele k údržbě zeleně.***
5. ***Autobusová zastávka U Dálnice*** *– níže vyjádření MÚ Říčany:**obdrželi jsme kladné vyjádření KSÚS s umístěním zastávky (dle návrhu OTS – viz příloha) a žádost o stanovení místní úpravy silničního provozu byla zaslána na OSAD. Vzhledem k tomu, že se opět jedná o krajskou komunikaci měl by OSAD zajistit veškerá potřebná vyjádření. Lze předpokládat, že si OSAD vyžádá zpracování projektové dokumentace. –* ***OSAD řeší bez projektové dokumentace. Pí. Jurková prověří termín realizace.***
6. ***Dopravní značení KONEC PRŮMYSLOVÉ ZÓNY –*** *MÚ Říčany zajistí výměnu tohoto značení –* ***pí. Jurková prověří termín realizace***

*Zapsala: Zuzana Dubová V Jažlovicích dne 10. 9. 2019*

***Příští schůze OV Jažlovice bude v 3. října v 18:00 hodin***

 *Ivan Belko*

 *Předseda osadního výboru Jažlovice*