***Zápis ze schůze Osadního výboru Pacov ze dne 13.7.2022***

*Přítomni: Krejčová, Černý, Jiroušek, Klapálková, Drahotínský, Sýkora,*

*Omluveni: Steinhaizl*

***Program:***

***Plnění úkolů:***

1. ***Přeložka 101 a napojení na okruh 511 – na vyžádání města*** *OV doplnil svoje stanovisko k přeložce a napojení na okruh 511: Nesouhlasné stanovisko zpracováno a předáno na město 23.4.2020 (zveřejněno na webu)*

**poslední stanovisko OV Pacov k přeložce II/101 – ze schůze 3.8.2020:**

* OV Pacov požaduje, aby v územním rozhodnutí byla závazná podmínka, že **přeložka II/101 nebude zprovozněna, aniž by současně nebo před tím bylo zprovozněno napojení na silnici I/2 směrem k SOKP 511.**
* OV Pacov požaduje,  aby stavba **přeložky silnice II/101 byla nejprve uvedena do zkušebního provozu**. Důvodem je požadavek na ověření dodržení hlukových limitů, s tím, že doba trvání zkušebního provozu by měla být stanovena min. na 1 rok, aby bylo možné spolehlivě ověřit vliv dopravy na hladiny hluku v posuzovaných objektech i s ohledem na roční období.
* OV Pacov dále požaduje, aby v obou směrech úseku mezi navrhovaným kruhovým objezdem nad Pacovem a kruhovým objezdem s ul. Rooseveltova silnice II/101 **byla vyloučena tranzitní doprava**. Důvodem je reálná obava o nárůst tranzitní dopravy, vedené původně po zpoplatněných komunikacích.

Chybí aktuální informace ze strany města.

1. ***Cesta Paloučky*** *–Práce zahájeny 14.3.2022. Propustek hotov. Domluvit sekání a osazení keřů či jiných rostlin – údržbu zajistí Lehovec a Trpálek. Dořešit také sloupek k zabezpečení vjezdu aut. Prověřit odvodnění před propustkem – prosekat keře, obnova příkopu..*
2. ***Zvon na zvoničce*** *– chybí doplnit mřížku – úkol: Drahotínský.*
3. ***Dokončení vodovodu ve starém Pacově****. OV žádal o aktualizace a včasnou přípravu PD. současný stav: byla poptána PD na vodovod s cílem připravit vodovod i kanalizaci k realizaci na příští rok – ve vazbě na získání dotace. Letos byla otevřena dotace jen na kanalizaci a její objem jej již vyčerpán. Podána žádost na SÚ o povolení.*
4. ***úprava zeleně na návsi*** *– smlouva uzavřena v říjnu 2021, realizace na jaře 2022. Nutno ještě do budoucna řešit umístnění vánočních stromu. Dát informaci občanům. Výzva k zahájení prací podána, firma se omlouvá, řeší personální obsazení (dělníci z Ukrajiny), jakmile bude stabilizováno, zahájí stavbu. Práce budou zahájeny v polovině: k dořešení: smrk u stavidla, osvětlení vánočního stromu, nové lavičky, za OV: kontaktní osoba Andrea Klapálková. Václav Černý, uzavírán dodatek na prodloužení termínu do 31.10.2022*
5. *Požadavek na město: řešit* ***cestu pro pěší a cyklisty podél Mírové*** *– konec Pacova směr Březí.*
6. *Předat na město požadavek připravit kontrolu napojení na kanalizaci v souvislosti s dostavbou a intenzifikací ČOV.*
7. ***VO Nad Bahnivkou*** *– Současný stav: osvětlení ztlumeno na 60 % - dohady s Raimonem. Nyní to dle našeho názoru svítí málo, jsou zde tmavá místa. Jednání s p. Raimonem – nakonec domluvena stínítka. Řeší odd. investic. Prověřit možnost pokračování 2. etapou.*
8. *Posekání ul. Nad Bahnivkou – vyzvat občany k údržbě. Jednat s novými majiteli domu do „L“ – jsou ochotni ustoupit. Předat podnět na OSM.*
9. ***Rozšíření hřbitova*** *– PD ve spolupráci s Vaškem, dořešit příjezdovou cestu podél hřbitova. P. Kyncl nabídnul směnu pozemků – materiál do zastupitelstva připravuje OSM, odd. majetkových práv.* návrh směny – šíře 3 m podél hřbitova celkem 292 m2, pozemek u areálu 245 m2 – s podmínkou VB přístupu. Dále p*rověřit podmínky pro rozptylovou loučku nebo les vzpomínek (viz Ďáblický hřbitov).* Prověřit, zda pro podání dotace je možné jen podání žádosti o SP. Steinhaizl seznámil OV s návrhem projektu. OV souhlasí s těmito úpravami: kolmé stání z boku z asfaltu v šíři 10 m, mlatovou cestu v nové části, připravit i návrh na mlatové cesty ve staré části, vodovod ne, návrh osazení zelení (javory v ploše, živý plot u místa vzpomínek). Předložen upravený návrh PD, OV s ním souhlasí a souhlasí s podáním žádosti o stavební povolení. Žádost podána. Směnná smlouva se připravuje na zářijové zastupitelstvo.
10. *Řešit úpravy cesty vedle bývalé hospody – pozor na uzávěry přípojek vody, kanalizace + řešit podnět na změnu ÚP – převést na komunikaci. Úkol trvá.*
11. *Koupit jednu vývěsku na hospodu v areálu. Úkol: Fanda - úkol trvá*
12. *Připomínky k územnímu plánu – probrány tyto podněty:* OV souhlasí s podáním návrhu na změnu ÚP. Úkol: Hofmanová, Krejčová – splněno, návrh na změnu územního plánu podán.
13. *Opravy komunikace Mírové – zaurgovat SUS - zaurgováno*
14. *Zajistit úpravu křižovatky Nad Bahnivkou x Na Bahnivce – úkol: Jiroušek ve spolupráci s Bílkem. Úkol trvá – bude řešeno po dokončení hrubé stavby RD*
15. *výměn dveří obecní dům (plastové – zajistí Fanda) a altán (dřevěné – Vašek Černý domluví s Cornem) – úkol trvá*
16. *Požadavek nového Pacova na osazení křížku a zvoničky na křižovatce Březská x Do polí. Nabídky zajistí Andrea Klapálková. Krejčová zajistí, co je potřebné ze strany povolení a financování.*
17. *Přestavba domu roh Na Dědince x Mírová – je povoleno, není vjezd na pozemek, není parkovací místo. Podán podnět na Stavební úřad. Majitel byl upozorněn, že se jedná o rekreační objekt, který nemůže být zkolaudován na rodinný dům.*
18. *Dořešit opravu příjezdové cesty na fotbal. Hřiště + náves*

***Nové úkoly:***

* *Požadavek na lavičky příp. přístřešek – zastávky u hřbitova*
* *Stanovisko k pronájmu městského pozemku parc. Č. 476/1 v k.ú. Pacov u Říčan za účelem umístění altánu – venkovní učebny pro MŠ a ZŚ Nemo – OV nemá námítek, pokud bude altán využíván pro potřeby školky a školy, nájemce zabezpečí úklid v okolí a přístupovou cestu vč. posekání pronajatého pozemku. Vzhledem k výměře 35 m2 se domníváme, že umístění altánu i oplocení bude podléhat územnímu rozhodnutí. OV se obává využívání altánu i ve večerních hodinách mládeží a souvisejícího hluku a následného nepořádku. Oplocení dle našeho názoru vandalismu nezabrání vzhledem k tomu, že je altán umístěn blízko cyklostezky, která tvoří spojku z Říčan do Pacova a která je právě hodně využívána mládeží v nočních hodinách, o čemž svědčí častá nežádoucí manipulace s kontejnery na separaci na stanovišti, které je právě u tohoto pozemku.*

*Zapsala: Krejčová*