***Zápis ze schůze Osadního výboru Pacov ze dne 6.6.2022***

*Přítomni: Krejčová, Černý, Jiroušek, Klapálková, Drahotínský,*

*Omluveni: Sýkora, , Steinhaizl*

***Program:***

***Plnění úkolů:***

1. ***Přeložka 101 a napojení na okruh 511 – na vyžádání města*** *OV doplnil svoje stanovisko k přeložce a napojení na okruh 511: Nesouhlasné stanovisko zpracováno a předáno na město 23.4.2020 (zveřejněno na webu)*

**poslední stanovisko OV Pacov k přeložce II/101 – ze schůze 3.8.2020:**

* OV Pacov požaduje, aby v územním rozhodnutí byla závazná podmínka, že **přeložka II/101 nebude zprovozněna, aniž by současně nebo před tím bylo zprovozněno napojení na silnici I/2 směrem k SOKP 511.**
* OV Pacov požaduje,  aby stavba **přeložky silnice II/101 byla nejprve uvedena do zkušebního provozu**. Důvodem je požadavek na ověření dodržení hlukových limitů, s tím, že doba trvání zkušebního provozu by měla být stanovena min. na 1 rok, aby bylo možné spolehlivě ověřit vliv dopravy na hladiny hluku v posuzovaných objektech i s ohledem na roční období.
* OV Pacov dále požaduje, aby v obou směrech úseku mezi navrhovaným kruhovým objezdem nad Pacovem a kruhovým objezdem s ul. Rooseveltova silnice II/101 **byla vyloučena tranzitní doprava**. Důvodem je reálná obava o nárůst tranzitní dopravy, vedené původně po zpoplatněných komunikacích.

Chybí aktuální informace ze strany města.

1. ***Cesta Paloučky*** *–O vyjmutí z regulačního plánu požádáno- zařazeno do změny územního plánu č. 4. Úprava se řeší cestou postupných úprav. 2020: řeší se úsek od Paloučku k Výhledové – splněno, se souhlasem města předmětný úsek zprovozněn pro pěší a cyklisty; v tomto úseku nebylo dříve možné projet autem vůbec. Pokračování 2022. Mostek Paloučky – práce zahájí Bílek v březnu 2022. Paloučky – nabídka Bílka – vč. čel – cca 100 tis. Svoboda souhlasí, OV také. Další úprava – návrh p. Lehovce – OV navrhuje zpevnit komunikaci – Jirka zajistí nabídku od Bílka, ocenit nabídku na části – k propustku a od propustku – nabídka se zpracovává. Shrnutou zeminu – rozprostřít – domluvit s Nedbalem, variantně prověřit možnost do nového ovocného sadu. Garantem úpravy cesty je Jirka Jiroušek. Práce zahájeny 14.3.2022. Práce zahájeny. Propustek hotov. Další práce budou pokračovat – úzká cesta pro pěší – mlatová cesta, umístěná blíž k vesnici – podél stromů zůstane zelený pruh na sekání a osazení keřů či jiných rostlin – údržbu zajistí Lehovec a Trpálek. Dořešit také sloupek k zabezpečení vjezdu aut. Prověřit odvodnění před propustkem – prosekat keře, obnova příkopu. Předložen rozpočet, starosta požádán o výjimku z VZ.*
2. ***Zvon na zvoničce*** *– zvonění funkční od 24.4., nastaveno pravidelné zvonění 18 hod., na setkání s občany projednat zvonění ještě ve 12 hod. – splněno, nastaveno dvouminutové zvonění ve 12 a 18 hod.*
3. ***Dokončení vodovodu ve starém Pacově****. OV žádal o aktualizace a včasnou přípravu PD. současný stav: byla poptána PD na vodovod s cílem připravit vodovod i kanalizaci k realizaci na příští rok – ve vazbě na získání dotace. Letos byla otevřena dotace jen na kanalizaci a její objem jej již vyčerpán. Podána žádost na SÚ o povolení.*
4. ***Bývalá prodejna a hospody -*** *poslední informace: objekt prodán novému majiteli, měl by zde být obchod. Nový majitel předložil nový návrh – stanovisko viz nové body k projednání. Odesláno stanovisko, bez odezvy.*
5. ***úprava zeleně na návsi*** *– smlouva uzavřena v říjnu 2021, realizace na jaře 2022. Nutno ještě do budoucna řešit umístnění vánočních stromu. Dát informaci občanům. Výzva k zahájení prací podána, firma se omlouvá, řeší personální obsazení (dělníci z Ukrajiny), jakmile bude stabilizováno, zahájí stavbu. Práce budou zahájeny v polovině: k dořešení: smrk u stavidla, osvětlení vánočního stromu, nové lavičky, za OV: kontaktní osoba Andrea Klapálková. Václav Černý, Dnes urgováno – nástup tento týden*
6. *Požadavek na město: řešit* ***cestu pro pěší a cyklisty podél Mírové*** *– konec Pacova směr Březí.*
7. *Předat na město požadavek připravit kontrolu napojení na kanalizaci v souvislosti s dostavbou a intenzifikací ČOV.*
8. ***VO Nad Bahnivkou*** *– město žádá o spolupráci Ing. Jirouška při realizaci – souhlasí jen jako technickou výpomoc, ale ne TDI. Informace od Jirouška, sdělen názor p. Rajmona (trvá na vypnutí světla – zapínat jen na pohyb). OV požadoval menší panely, byli jsme přesvědčeni, že by byly nedostatečné, že by nebyly splněny normy. OV žádá o informaci, co řídící jednotka umí – zda je možné utlumit svícení v nočních hodinách např. od 22-5 hod. Původní požadavek byl utlumit svícení a v při procházení se jen zintentzivní. Navíc poslední verzi projektu OV neobdržel. OV trvá na svém stanovisko z 7.2.2022. 2. etapa úsek od Makové po ulici V Uličce – odloženo z důvodu nezískání vlastníků dotčených stavbou. Andrea zašle tabulku – provedeme kontrolu souhlasů a současných majitelů. Současný stav: osvětlení ztlumeno na 60 % - dohady s Raimonem. Nyní to dle našeho názoru svítí málo, jsou zde tmavá místa. Jednání s p. Raimonem – nakonec domluvena stínítka. Řeší odd. investic.*
9. *Posekání ul. Nad Bahnivkou – vyzvat občany k údržbě. Jednat s novými majiteli domu do „L“ – jsou ochotni ustoupit. Předat podnět na OSM.*
10. *Připomenout ucpané roury pod 101 – údolí Rokytky. Údajně roury vyčištěny, potřeba spálit. Do budoucna – zvážit tunel pro cyklisty – stezku. – vyčištěno. Zajistit vyčištění toku mezi Březskou a Říčanskou.*
11. *Po vodovodu a kanalizaci v horním Pacově – řešit napojení* ***2 solárních lamp VO Kopanina****. Nová Žohová – domluvit! Předáno.*
12. ***Rozšíření hřbitova*** *– PD ve spolupráci s Vaškem, dořešit příjezdovou cestu podél hřbitova. P. Kyncl nabídnul směnu pozemků – materiál do zastupitelstva připravuje OSM, odd. majetkových práv.* návrh směny – šíře 3 m podél hřbitova celkem 292 m2, pozemek u areálu 245 m2 – s podmínkou VB přístupu. Dále p*rověřit podmínky pro rozptylovou loučku nebo les vzpomínek (viz Ďáblický hřbitov).* Prověřit, zda pro podání dotace je možné jen podání žádosti o SP. Steinhaizl seznámil OV s návrhem projektu. OV souhlasí s těmito úpravami: kolmé stání z boku z asfaltu v šíři 10 m, mlatovou cestu v nové části, připravit i návrh na mlatové cesty ve staré části, vodovod ne, návrh osazení zelení (javory v ploše, živý plot u místa vzpomínek). Předložen upravený návrh PD, OV s ním souhlasí a souhlasí s podáním žádosti o stavební povolení. Žádost podána.
13. *Řešit úpravy cesty vedle bývalé hospody – pozor na uzávěry přípojek vody, kanalizace + řešit podnět na změnu ÚP – převést na komunikaci. Úkol trvá.*
14. *Koupit jednu vývěsku na hospodu v areálu. Úkol: Fanda - úkol trvá*
15. *Připomínky k územnímu plánu – probrány tyto podněty:* OV souhlasí s podáním návrhu na změnu ÚP. Úkol: Hofmanová, Krejčová – splněno, návrh na změnu územního plánu podán.
16. *Opravy komunikace Mírové – zaurgovat SUS - zaurgováno*
17. *Údržba zeleně v Pacově – připravit dohody Stehlík, Černý od března, navýšení ceny na 150 Kč/hod. splněno.*
18. *Zajistit úpravu křižovatky Nad Bahnivkou x Na Bahnivce – úkol: Jiroušek ve spolupráci s Bílkem. Úkol trvá – bude řešeno po dokončení hrubé stavby RD*
19. *Návrh výstavby nové stavy pozemek č. 411-58 – dle našeho názoru obrovská zastavěnost pozemku, dle předložené studie se spíše jedná u ubytovací zařízení než o stavbu RD. Dle předložené dokumentace dům s parkováním pro 6 aut s technickou místností, která pravděpodobně umožní parkování dalších 4 aut. Zda je v souladu s územním plánem je na posouzení úřadu. Dle našeho názoru se do současné zástavby nehodí.* *Stanovisko předáno*
20. *Záměr přestavby a nástavby prodejny v Pacově u rybníka – předložená vizualizace nerespektuje zasazení do stávající zástavby v centru obce. Architektonicky je pěkná stavba, ale dle našeho názoru nerespektuje charakter okolní zástavby. OV nesouhlasí se záborem městského pozemku za účelem vybudování rampy a záboru parkovacích míst u sportovního areálu či u rybníka. Chybí předložení referencí – zkušeností s obdobným projektem v podobných lokalitách. Bude takováto prodejna využita? Stavba nám přijde předimenzovaná pro danou lokalitu. Dešťové vody do zatrubnění potoka – asi lze, ale dle našeho názoru je nutné vybudování retenční nádrže a řízeného odtoku. Stanovisko předáno*
21. *Stará pípa – dle rozhodnutí likvidační komise nabídnout za odvoz členům OV - splněno. Návrh: zvednout částku za pronájem za účelem čištění pípy a navýšení cen energií. Zvýšení 500 Kč/den, 1.000 Kč/2 dny. Návrh schválen.*
22. *Prověřit objednání kontejneru k cyklostezce stará Úvalská.*
23. *Osadit lavičku ve spolupráci s okrašlovacím spolkem u nově vysazené lípy Na Bahnivce. – splněno*
24. *výměn dveří obecní dům (plastové – zajistí Fanda) a altán (dřevěné – Vašek Černý domluví s Cornem) – úkol trvá*
25. *Z očí do očí – 16.5. od 17 hod. v altánu, s občany od 18 hod. Roznést pozvánky: Věra a Andrea, rozeslat zápis z posledního sezení. Proběhlo, zápis na webu.*
26. *Požadavek nového Pacova na osazení křížku a zvoničky na křižovatce Březská x Do polí. Nabídky zajistí Andrea Klapálková. Krejčová zajistí, co je potřebné ze strany povolení a financování.*
27. *Domluvit se Svobodou odvoz hlíny se štěrkem od zvoničky, zbytek zámkovky, odpad z údržby zeleně – domluví Andrea - splněno*
28. *Přestavba domu roh Na Dědince x Mírová – je povoleno, není vjezd na pozemek, není parkovací místo. Podán podnět na Stavební úřad.*

***Nové úkoly:***

1. *Dořešit opravu příjezdové cesty na fotbal. Hřiště + náves*
2. *Stánek České jahody – u přehrady – prověřeno Městskou policií – není v rozporu s předpisy.*

*Zapsala: Krejčová*