***Zápis ze schůze Osadního výboru Pacov ze dne 7.11.2022***

*Přítomni: Krejčová, Jiroušek, Drahotínský, Sýkora, Steinhaizl, Černý*

*Omluveni: Klapálková*

***Program:***

***Plnění úkolů:***

1. ***Přeložka 101 a napojení na okruh 511 – na vyžádání města*** *OV doplnil svoje stanovisko k přeložce a napojení na okruh 511: Nesouhlasné stanovisko zpracováno a předáno na město 23.4.2020 (zveřejněno na webu)*

**poslední stanovisko OV Pacov k přeložce II/101 – ze schůze 3.8.2020:**

* OV Pacov požaduje, aby v územním rozhodnutí byla závazná podmínka, že **přeložka II/101 nebude zprovozněna, aniž by současně nebo před tím bylo zprovozněno napojení na silnici I/2 směrem k SOKP 511.**
* OV Pacov požaduje,  aby stavba **přeložky silnice II/101 byla nejprve uvedena do zkušebního provozu**. Důvodem je požadavek na ověření dodržení hlukových limitů, s tím, že doba trvání zkušebního provozu by měla být stanovena min. na 1 rok, aby bylo možné spolehlivě ověřit vliv dopravy na hladiny hluku v posuzovaných objektech i s ohledem na roční období.
* OV Pacov dále požaduje, aby v obou směrech úseku mezi navrhovaným kruhovým objezdem nad Pacovem a kruhovým objezdem s ul. Rooseveltova silnice II/101 **byla vyloučena tranzitní doprava**. Důvodem je reálná obava o nárůst tranzitní dopravy, vedené původně po zpoplatněných komunikacích.

Chybí aktuální informace ze strany města.

1. ***Zvon na zvoničce*** *– chybí doplnit mřížku – úkol: Drahotínský.*
2. ***Dokončení vodovodu ve starém Pacově****. OV žádal o aktualizace a včasnou přípravu PD. současný stav: byla poptána PD na vodovod s cílem připravit vodovod i kanalizaci k realizaci na příští rok – ve vazbě na získání dotace. Letos byla otevřena dotace jen na kanalizaci a její objem jej již vyčerpán. Podána žádost na SÚ o povolení. Prověřit stav dotace. Dotace na vodu a kanalizaci se bude řešit až po volbách, letos to určitě nebude, dostavba vodovodů a kanalizací se musí pojmout komplexně za celé město*
3. ***úprava zeleně na návsi*** *– akce dokončena, zbývá osazení laviček (nebyly součástí rozpočtu) – bude provedeno na jaře. Zároveň bylo domluveno: prostor proti stavidlu – přerostlé keře budou odstraněny, zlatý déšť upraven, osazena původní lavička od rybníka a vývěska. Předpoklad do jara.*
4. *Požadavek na město: řešit* ***cestu pro pěší a cyklisty podél Mírové*** *– konec Pacova směr Březí.*
5. *Předat na město požadavek připravit kontrolu napojení na kanalizaci v souvislosti s dostavbou a intenzifikací ČOV.*
6. *Jednat s novými majiteli domu Nad Bahnivkou čp. 132 – jsou ochotni ustoupit. Předat podnět na OSM. – předáno, jednání zahájena.*
7. ***Rozšíření hřbitova*** *–* SÚ vydal povolení, předáno na OKS, chybí doplnit rozpočet. Černý – domluvit s Vojáčkem, zda by šlo natřít vrata na hřbitově. Připravit veřejnou zakázku.
8. *Řešit* ***úpravy cesty vedle bývalé hospody*** *– pozor na uzávěry přípojek vody, kanalizace + řešit podnět na změnu ÚP – převést na komunikaci. Úkol trvá. Vazba na návrh úpravy bývalé prodejny. Dnešního dne přes kontaktní osobu pí Dohnalovou požádán majitel o úpravy jeho komunikace. Odesláno, bez reakce, částečně opraveno, domluvit s OTS dokončení opravy z prostředků Pacova.*
9. ***Připomínky k územnímu plánu*** *– probrány tyto podněty:* OV souhlasí s podáním návrhu na změnu ÚP. Úkol: Hofmanová, Krejčová – splněno, návrh na změnu územního plánu podán.
10. ***Opravy komunikace Mírové*** *– zaurgovat SUS - zaurgováno*
11. *Zajistit úpravu křižovatky* ***Nad Bahnivkou x Na Bahnivce*** *– hotovo*
12. *výměna dveří obecní dům (plastové – zajistí Fanda) a altán (dřevěné – Vašek Černý domluví s Cornem) – úkol trvá*
13. *Požadavek nového Pacova na osazení křížku a zvoničky na křižovatce Březská x Do polí. od kamenosochařství Lukáš Řezníček, kámen 50x50x230 cm, celková výška s křížkem cca 280 cm, cena hotové sochy 108.000 Kč + doprava a usazení. OV Pacov souhlasí s objednáním. Objednáno, předběžný termín dokončení listopad. Pak domluvit vysvěcení s farářem..*
14. *Lavičky příp. přístřešek – zastávky u hřbitova – předat podnět na OTS, úkol Krejčová – schůzka na místě samém ve čtvrtek 8.9. ve 13 hod., účast Krejčová, Jiroušek. Schůzka proběhla, budou předloženy nabídky na přístřešek s lavičkou v obou směrech. Úkol trvá.*
15. *Opětovné stížnosti občanů na chování p.Kořínka a Šafránka – neřešitelná situace – požádat o pomoc úřad, právníky. OV požaduje, aby město zahájilo úkony ke zbavení svépravnosti.*
16. *Paloučky – označení cesty pro pěší a cyklisty – předat požadavek na město. Předáno na OTS.*
17. *Informace z Kurýra – město bude vykupovat pozemky podél Rokytky. Prověřit záměr.*
18. *Informace od p. Svobody – vyčištění Rokytky, nutno řešit s Povodím Vltavy, hlavní problém je za propustkem, koryto je zanešené, voda nemůže odtékat do nádrže. Jednání s Povodím bude vyvoláno po volbách.*
19. *Zavlažovací systém hřiště TJ Sokol Pacov - Sokol žádá o příspěvek z rozpočtu města - OV žádost doporučuje. Návrh do zastupitelstva příspěvek 200 tis. Kč – ½ z prostředků Pacova, ½ z rezervy zastupitelstva (dne 9.11.na zastupitelstvu schváleno)*

***Nové úkoly:***

* + - 1. ***Volby do osadního výboru****: Výzva pro kandidáty do OV – do konce roku, 9.1. schůze OV, pátek 20.1 veřejná schůze.*
      2. ***Vánoční ozdoby*** *–– střed obce – zamluveno 10 ozdob zvonečků – povolení od ČEZ vydáno, Mírová 8 ks, 2 ks u rybníka. Osazeno bude začátkem prosince firmou Eltodo.*
      3. ***Nabídka na vánoční strom*** *– prověřit na místě – Vašek Černý.*
      4. *Osazení* ***kotvení pro vánoční strom*** *-* ***brigáda*** *– sobota 12.11 v 8 hod. u rybníka*

*Zapsala: Krejčová*