Příloha k mandátní smlouvě – popis činností TDI:

a) práce předcházející realizaci stavby

- převzetí a seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace Stavby

- odborné posouzení projektové dokumentace Stavby

b) práce spojené s realizací stavby:

- předání staveniště zhotoviteli Stavby nebo její části včetně protokolárního zápisu

- zabezpečení protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytýčení staveniště zhotoviteli Stavby nebo její části

- kontrola zhotovitele Stavby nebo její části a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu realizace stavby

- zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány

- kontrola dodržování technologických postupů stanovených projektem, technologickými normami a obecně platnými předpisy

- kontrola dodávek Stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, účast na zkouškách stanovených projektem, technologickými normami a obecně platnými předpisy, zapsání výsledků kontrol a zkoušek do stavebního deníku

- kontrola zhotovitele Stavby nebo její části při provádění zkoušek materiálů, konstrukcí a prací předepsaných projektem, ČSN, EIV event. standardem ISO, kontrola a evidence dokladů o zkouškách a dokladů prokazujících kvalitu prací a materiálů

- kontrola vedení stavebních a montážních deníků, zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby uplatnění opatření směřujících ke sjednání nápravy

- věcná a cenová kontrola skutečně provedených prací, souladu zjišťovacích protokolů a podkladů pro zálohování a fakturování, dodržení platebních podmínek dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem

- provádění věcné kontroly a sledování souladu podkladů pro zálohování a fakturování s rozpočtem Stavby v průběhu provádění Stavby, kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů Stavby (objektů), vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) v tištěné i digitální formě (formát .XLS) a v souvislosti s tím, v rozsahu pověření vypracování návrhů na zpracování doplňku rozpočtu zhotovitelem Stavby nebo její části, jejich předkládání se svým vyjádřením mandantovi

- projednání změn a dodatků projektu, které nezvyšují cenu, nemění kvalitu ani termín, v rozsahu svého pověření odsouhlasení návrhů zhotovitelů stavby nebo její části, jejich předkládání se svým vyjádřením mandantovi k rozhodnutí

- uplatnění vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny Stavby

- kontrola dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby nebo její části, případně schváleného harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů, okamžité vyrozumění mandanta a navržení opatření směřující k nápravě

- kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby nebo její části a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí mandanta vůči zhotoviteli Stavby

- ve spolupráci se zhotovitelem Stavby nebo její části zajišťovat svolání kontrolních dnů, účast na nich a řízení jejich průběhu vč. zápisu v tištěné i digitální formě (formát .DOC)

- péče o včasné předání a doplňování dokumentace pro provedení stavby, podle které se stavba realizuje, koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele Stavby nebo její části, evidence a organizační zabezpečení dokumentace skutečného provedení

- evidence dokumentace dokončených částí Stavby

- spolupráce se zhotovitelem Stavby nebo její části při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi, kontrola dodržování bezpečnosti práce, požárních předpisů apod.

- kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi a jeho bezprostředním okolí

- v průběhu stavby zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení Stavby

- příprava podkladů pro předání a převzetí Stavby, účast na převzetí, kontrola kvality a rozsahu dokončené Stavby včetně dokladů, vypracování soupisu vad a nedodělků a předávacího protokolu v tištěné i digitální formě (formát .DOC a event. .XLS)

- kontrola odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převzetí Stavby vč. zápisu o jejich odstranění

- příprava a zabezpečení podkladů nezbytných pro kolaudační řízení

- zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety

- zpracování měsíčních hlášení pro mandanta do 5 pracovních dnů od ukončení měsíce.

c) práce po dokončení stavby:

- investorská příprava a zajištění řízení o uvedení stavby do zkušebního provozu a účast na něm

- kontrola odstranění nedostatků Stavby, uvedených v Zápise o odevzdání a převzetí Stavby, uvedení Stavby do zkušebního provozu vč. zápisu o jejich odstranění

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem Stavby nebo její části

- předání všech dokladů a podkladů o činnosti TDI

d) práce cenového manažera

TDI se současně zavazuje k výkonu činností tzv. „cenového manažera stavby“, tedy k zajištění posouzení cenových návrhů zhotovitelů, účasti při cenových jednáních, přípravy stanovisek a podkladů pro tato jednání a k zajištění technické pomoci v oblasti cen stavebních prací a dodávek.

e) práce související s činností koordinátora bezpečnosti práce dle zákona č. 309 / 2006 Sb.

- zpracování plánu bezpečnosti práce na základě předaných bezpečnostních rizik dodavatelů

- proškolení dodavatelů z požadavků na přípravu technologických postupů při nebezpečných pracích

- odsouhlasování pracovních postupů z hlediska BOZP a kontrola jejich dodržování

- organizace a řízení samostatných kontrolních dnů BOZP

- zpracovávání podkladů pro kontrolní dny a pro měsíční zprávy pro mandanta

- zpracování závěrečné správy koordinátora BOZP pro předání díla