VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU\_PB11

|  |
| --- |
| NÁZEV PROJEKTU / NAVRHOVATEL |
| ***Venkovní posilovna – Lázeňská louka / Tomáš Kohout*** |
| STRUČNÝ POPIS | projektového záměru | |
| *Stavba venkovní posilovny pro mládež a dospělé v rámci říčanského volnočasového a sportovního areálu Lázeňská louka. Realizací projektu by se zvýšila možnost využití areálu, rodiče by si mohli zacvičit a zároveň mít své děti hrající si na vedlejším hřišti pod dohledem a ve večerních hodinách by mohli trenéři sportovních klubů využít tuto soustavu při tréninku svých svěřenců. Náklady na osvětlení by nebyly nutné, jelikož by plocha posilovny byla osvětlena světly z přilehlého hřiště s umělým povrchem.* | | |
| ÚROVEŇ ROZPRACOVÁNÍ | dokumentace - pouze text/studie/stavební povolení… | | |
| *Projekt je zpracován formou textu, vizualizace a cenového návrhu.* | | |
| SOULAD S ÚPD | soulad se záměry v území, územním, popř. regulačním plánem | | |
| *Realizace projektu na pozemku k. ú. Říčany u Prahy č. p. 707/17 je v souladu s ÚP.* | | |
| VLASTNICKÉ VZTAHY |majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, sousedním stavbám a pozemkům | | |
| *Navrhovaný pozemek pro realizaci projektu k. ú. Říčany u Prahy č. p. 707/17 je ve vlastnictví města.* | | |
| PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních termíny | | |
| *Příprava a projednání – 2-2,5 měsíce*  *Příprava podkladů pro veřejnou zakázku – přesná specifikace požadavků na venkovní posilovnu (materiál, dopadová plocha…) – 1 měsíc*  *Výběr zhotovitele/dodavatele – 2 měsíce*  *Realizace – 3 měsíce* | | |
| OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE| | | |
| *Žádné* | | |
| KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací projektu | | |
| *Předpokládané náklady:*  *Konstrukce venkovní posilovny s montáží – 170 tis. Kč*  *Dopadová tlumící plocha – gumové dlaždice – 170 tis. Kč*  *Příprava plochy - 60 tis. Kč*  *Celkově 400.000,- Kč* | | |
| STANOVISKO OSM | | |
| ***Projekt je z pohledu finanční náročnosti vhodný pro zařazení do programu participativního rozpočtování do kategorie projektů do 500.000,- Kč*** | | |
| ZPRACOVAL | | |

Tereza Štěpánková

Spolupráce – Mgr. Eva Šebková – OSM – OTS, Mgr. D. Pešta – OÚPRR