VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU\_PB13

|  |
| --- |
| NÁZEV PROJEKTU / NAVRHOVATEL |
| ***Živý stolní fotbálek na koupališti Marvánek / Jan Jordán*** |
| STRUČNÝ POPIS | projektového záměru | |
| *Stavba hřiště živého stolního fotbálku o vnitřních rozměrech 12 x 7 m a vnějších rozměrech 14 x 9 m v areálu koupaliště Marvánek. Živý stolní fotbal je jedna z celosvětově nejoblíbenějších her při společenských akcích. Je určen pro 6-12 hráčů, kteří jsou připevněni k jednotlivým tyčím, což jim umožňuje pohyb pouze do stran, jedná se tak o zábavu, kterou ocení děti i dospělí.* | | |
| ÚROVEŇ ROZPRACOVÁNÍ | dokumentace - pouze text/studie/stavební povolení… | | |
| *Projekt je zpracován formou textu a inspirativních fotografií, vč.odhadu finančních nákladů.* | | |
| SOULAD S ÚPD | soulad se záměry v území, územním, popř. regulačním plánem | | |
| *Realizace záměru na navrženém pozemku k. ú. Říčany u Prahy – č.p. 261/1 v souladu s ÚP.* | | |
| VLASTNICKÉ VZTAHY |majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, sousedním stavbám a pozemkům | | |
| *Pozemek k. ú. Říčany u Prahy – č.p. 261/1 je ve vlastnictví města.* | | |
| PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních termíny | | |
| *Příprava podkladů pro VZ na realizaci – specifikace dodávky – 1měsíc*  *VZ na zhotovitele/dodavatele – 2měsíce*  *Realizace/dodávka – 2 měsíce* | | |
| OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE| | | |
| *Zajištění údržby, kontrol, evidence uživatelů.*  *Související výstavba zpevněné plochy – max. plocha 300m2, popř. využití stávajícího travního porostu není jako podklad vhodné. Z hlediska zachování přírodního charakteru lokality Marvánku není možné realizovat zpevněnou plochu z betonu, asfaltu či zámkové dlažby.*  *Montáž sportovního mobiliáře (fotbálku) pouze na sezónu, přes zimu nutno zajistit uskladnění v dostupné vzdálenosti.* | | |
| KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací projektu | | |
| *Předpokládané náklady:*  *nerezové hřiště vč. duralových trubek, vodících trubek a čalounění cca 600 tis vč. DPH*  *Předpokládaný podklad – mlat (cca 60.000 Kč).*  *Každoroční montáž a demontáž hřiště cca 3.700 Kč/rok, tj. 18.500 Kč/ 5 let*  *Údržba a kontroly cca 10.000 Kč/rok, tj. 50.000 Kč/5 let*  *Uskladnění cca 15.000 Kč vč. DPH/rok, tj. 75.000 Kč/5 let*  *Celkem náklady : 803.500 Kč vč. DPH* | | |
| STANOVISKO OSM | | |
| ***Projekt je z pohledu časové náročnosti přípravy a realizace vhodný pro zařazení do programu participativního rozpočtování kategorie projektů do 2.000.000 Kč.*** | | |
| ZPRACOVAL | | |

Tereza Štěpánková

Spolupráce: Ing. arch. Dominik Landkammer – OSM – OI, Mgr. D. Pešta – OÚPRR