VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU\_PB15

|  |
| --- |
| NÁZEV PROJEKTU / NAVRHOVATEL |
| ***Rekreačně – relaxační městská trasa – korzo s discgolfem a originálními odpočinkovými místy – Podhrázská – U studánky – Na obci – U Kamene – Marvánek – Rozpakov / Ing. arch. Matyáš Vávra*** |
| STRUČNÝ POPIS | projektového záměru | |
| *Stavba rekreačně-relaxační trasy vedoucí městem s odpočinkovými místy s originálním mobiliářem a současně realizace discgolfového hřiště v okolí. Realizací projektu se podpoří setkávání občanů na čerstvém vzduchu a společná relaxace formou oddychové procházky nebo sportovní zábavy pro libovolný počet hráčů.* | | |
| ÚROVEŇ ROZPRACOVÁNÍ | dokumentace - pouze text/studie/stavební povolení… | | |
| *Projekt je zpracován formou textu a vizualizace* | | |
| SOULAD S ÚPD | soulad se záměry v území, územním, popř. regulačním plánem | | |
| *Realizace projektu je v souladu ÚP pozemcích města.* | | |
| VLASTNICKÉ VZTAHY |majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, sousedním stavbám a pozemkům | | |
| *Projekt bude realizován na pozemcích města.* | | |
| PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních termíny | | |
| *Výběrové řízení – 2 měsíce*  *Realizace – 2 měsíce*  *Celkem od zadání zakázky po ukončení realizace – 4 měsíce* | | |
| OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE| | | |
| *Finální umístění mobiliáře bude výhradně na pozemcích města.*  *Mobiliář je možno umístit podél ulice U Studánky, v ulici Na Obci u křižovatky s ulicí Široká (za tribunou ragbyového hřiště) a v oblasti vodních nádrží Srnčí a Rozpakov na pozemcích města.*  *Zajištění výpůjčky disců např. na informačním centru.* | | |
| KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací projektu | | |
| *Předpokládané náklady 450.000,- Kč* | | |
| STANOVISKO OSM | | |
| ***Projekt je z pohledu finanční náročnosti vhodný pro zařazení do programu participativního rozpočtování do kategorie projektů do 500.000,- Kč*** | | |
| ZPRACOVAL | | |

Tereza Štěpánková

Spolupráce: Mgr. Eva Šebková – OSM – OTS, Mgr. D. Pešta – OÚPRR