VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU\_PB06

|  |
| --- |
| NÁZEV PROJEKTU / NAVRHOVATEL |
| ***Distančně značené běžecké trasy 2,5 -12 km v lese, přírodě i na okraji města (zimní – po zpevněném povrchu a osvětlený) / Ing. arch. Matyáš Vávra*** |
| STRUČNÝ POPIS | projektového záměru | |
| *Vyznačení běžeckých tras různých délek vedoucích příjemným stinným terénem po říčanských lesních a městských cestách (zimní – po zpevněném povrchu pod veřejným osvětlením). Nejkratší trasa měří 2,5 km a nejdelší 12 km, přičemž každá má své barevně odlišené značení. Začátek všech tras je v ulici V Chobotě/ U Kamene a zároveň lze na jakoukoliv z nich nastoupit po celé její délce. Běžecké okruhy jsou určeny pro osoby všech věkových kategorií a mohou být užity i k provozování dalších sportů jako je např. nordic walking, canicross apod., měřené tréninky sportovních oddílů .... pořádání “Běžecké odpoledne”*. *Součástí tras budou dřevěné kůly s výstražnými cedulkami a tabulkami s mapkou a „běžecká škola“ s radami profesionálních trenérů pro začínající i pokročilé běžce ohledně zahřívání, zklidnění a rozvoje běžeckých schopností. Stejným způsobem bude provedeno samotné značení tras, tedy cedulkami na dřevěných kůlech.* | | |
| ÚROVEŇ ROZPRACOVÁNÍ | dokumentace - pouze text/studie/stavební povolení… | | |
| *Projekt je popsán formou textu doplněného mapkou s návrhem tras.* | | |
| SOULAD S ÚPD | soulad se záměry v území, územním, popř. regulačním plánem | | |
| *Soulad s ÚP se neposuzuje.* | | |
| VLASTNICKÉ VZTAHY |majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, sousedním stavbám a pozemkům | | |
| *Pozemky jsou ve vlastnictví města, lesů ČR a lesů hl. města Prahy.* | | |
| PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních termíny | | |
| *Finální umístění běžeckých tras a stanovení počtu značek, rozcestníků – 1 měsíc*  *Jednání s vlastníky pozemků – cca 6 měsíců*  *Projednání umístění značek na komunikacích – 1 měsíc*  *Příprava podkladů pro VZ na zhotovitele/dodavatele – 1 měsíc*  *VZ na zhotovitele/dodavatele – 2 měsíce*  *Realizace – 2 měsíce* | | |
| OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE| | | |
| *Umístění značek v trasách vedoucích po komunikacích nutno projednat se správcem komunikací*  *Případné umístění běžecké trasy mimo pozemky města nutné projednat s majitelem nemovitosti*  *Trasy musí být vedeny po hlavních cestách, ne v porostu kvůli rušení zvěře*  *Značky nesmí být umístěny na stromy, předpokládá se umístění na rozcestníky*  *V části navržené trasy projekt nesplňuje podmínku pro umístění na pozemcích v majetku města, lze řešit 2 způsoby:*   1. *omezením vedení trasy pouze po pozemcích města* 2. *dodatečné projednání vedení trasy a následné realizace s lesy ČR – město nemůže vkládat finanční prostředky do cizího majetku* | | |
| KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací projektu | | |
| *Cca 100 tabulek se značením tras na dřevěných kůlech – cca 60.000 Kč*  *Cca 20 rozcestníků – cca 40.000 Kč* | | |
| STANOVISKO OSM | | |
| ***Projekt je z pohledu časové náročnosti přípravy a realizace vhodný pro zařazení do programu participativního rozpočtování kategorie projektů do 500.000 Kč.*** | | |
| ZPRACOVAL | | |

Tereza Štěpánková

Spolupráce: Ing. Radek Smetánka – OŽP