**Zápis z očí do očí Pacov 19.6.2022**

Za město: Ing. David Michalička, starosta, Vlnařová, tisková mluvčí

Za Osadní výbor: Krejčová, Černý, Steinhaizl, Drahotínský, Hofmanová, Klapálková

**Z minulého setkání a z jednání OV:**

1. VO Nad Bahnivkou – I. Etapa - hotovo, chceme řešit II. Prověřit, zda II. Etapa byla vysoutěžena, jaké jsou podmínky pro její realizaci a jaká je situace s pozemky. Úkol zůstává.
2. Chodník Nad Bahnivkou – příprava IZ – dát za OV požadavkový list – starosta podepíše. Koncept dopisu pro občany ohledně souhlasu se stavbou či převodu pozemku na město – visí na právním. Chodník lze vyprojektovat pro územní řízení, vzhledem k tomu, že rozšíření ulice Nad Bahnivkou je veřejně prospěšnou stavbou, souhlasy majitelů jsou nutné až pro stavební povolení. Zahájit přípravy na projektu pro územní řízení, je potřeba promyslet šířky i uspořádání v celé délce (od Březské po Říčanskou 101). Podle územního řízení by se vidělo, kde jsou nesouhlasy a kde by muselo být vedeno vyvlastňovací řízení. Následně projekt pro stavební povolení, který by mohl být řešen už na etapy, např. 1. etapa od Březské k Makové, kde je VO, pak pokračovat podle dořešení majetkových poměrů. Při zahájení projektových prací komunikovat s vlastníky, pozvat je na jednání v Pacově.

V běhu je již darovací smlouva na rozšíření v nejužším místě vč. ubourání plotu a přeložky rozvodů elektro. Předány podklady na správu majetku (Mgr. Zábojové) s jejich stanoviskem (dar nebo věcné břemeno) od ostatních majitelů dotčených pozemků.

1. OV požaduje na Mírové zřídit přechod pro chodce s cílem bezpečného přechodu do volnočasového areálu – OTS předá kontakt na dopravního projektanta – zadat PD vč. vyjádření dotčených orgánů. Zvážit vyvýšený přejezd a řešit souběžně s opravami chodníků na Mírové.
2. Územní plán – podněty pro změny zpracovány a tento týden byly projednány s ORRÚP a budou podány na město. Splněno
3. Kanalizace a voda, SP máme. Vypisuje se veřejná zakázka na zhotovitele – pak bude podána žádost o dotaci – harmonogram: předpoklad zahájení prací na jaře 2024.
4. Mírová chodníky – staré asfaltové opravit – v běhu je zpracování projektové dokumentace, ve středu 28.6. schůzka s projektantem na místě samém. Po zpracování PD bude podána žádost o dotaci.
5. Cesta Paloučky – Oprava po přívalových deštích – řeší se ve spolupráci s p. Svobodou.
6. Stezka podél Mírové – podnět pro změnu ÚP dán, dát na stavbu veřejného zájmu. Zkusit řešit nejprve jako provizorní cestu. Je hotov výškopis a polohopis, dále probíhají jednání s obcí Březí o prodloužení až do obce Březí.
7. Zkusit zřídit cestu od Paloučků ke Kopanině – pro pěší. Úkol trvá.
8. Zpomalení na Mírové – zpomalení aut, problémy s neukázněnými řidiči, jezdí rychle v úzkých silničkách, kde se pohybují i děti a cyklisti. Úsekové měření – dáváme jako prioritu – dát jako požadavek na město a řešit s novou smlouvou na úsekové měření (původní končí 01/2024) – je zahrnuto v přípravě nové veřejné zakázky.
9. Okruh – vydané platné územní rozhodnutí, nyní se vykupují pozemky, pracuje se na dokumentaci pro stavební povolení. Údajně podané na SÚ a zároveň podány 2 žaloby. Předpoklad zahájení 2024.
10. Přeložka 101 – Praha se rozhoupala a chystá propojku na Černokosteleckou

**Ze setkání z 19.6. s členy osadního výboru:**

1. Přestavba bývalé hospody s obchodem na obchod – dát podnět na ÚP, abychom zajistili dosavadní průjezdnost okolo hospody.
2. Stížnosti na bezpečnost – vykrádání objektů – další důvod pro instalaci úsekového měření, kritická situace od 01-04 hod. Domluvit si schůzku s velitelem Městské policie p.Řezáčem – informovat se o pravidelných projížďkách.
3. Umístění kamery na obecní úřad – MP ve spolupráci s OIT – sbírat data a získat statistiku.

**Ze setkání s občany:**

1. Ul. Maková – požadavek na recyklát, rozježděná cesta Na Mýtince od popelářských vozů – řešení: rozšířit cestu a vyštěrkovat – cca 1 m. Podpořit ze strany OV.
2. Osadní a Pokračovací – úpravy těchto komunikace se připravují k realizaci v tomto roce.
3. Předpoklad dalších zpevněných komunikací: Na Mýtince, preference v případě, že bude komunikace v majetku města.
4. Lokalita louka pod ul. Nad Bahnivkou – kácení na černo – OV nemá informace, jak správní řízení dopadlo. Nutno vyzvat také k posekání louky a dalších nezastavěných pozemků. Úkol pro Odbor životního prostředí.
5. Podnět propojky z Březské na cyklostezku Úvalskou (pod vodárnou), přístup podél vodárny – bude prověřeno osadním výborem přímo na místě.
6. Celoplošná výměna VO –informace p. Rajmona, že jsou zvolena špatná světla (žluté s modrou a zelenou složku – nejsou doporučovány) – doporučení je oranžové světlo bez modré a zelené složky) + omezit svícení do strany. Pan starosta slíbil, že prověří, ale neví, zda již není v běhu veřejná zakázka a žádost o dotaci a zda jsou tedy možné změny.

*Zapsala: Krejčová Věra, předseda OV Pacov*