**Zápis z očí do očí Pacov 27.11.2023**

Za město: Ing. David Michalička, starosta, Vlnařová, tisková mluvčí, Ing. Štěpánka Šritrová, vedoucí odboru rozvoje města

Za Osadní výbor: Krejčová, Černý, Drahotínský, Hofmanová, Klapálková

**Z minulých setkání a z jednání OV:**

1. VO Nad Bahnivkou – I. Etapa - hotovo, II. Etapa odložena – bude řešena v rámci výstavby chodníků v ul. Nad Bahnivkou.
2. Chodník Nad Bahnivkou – příprava IZ – dát za OV požadavkový list – starosta podepíše. Koncept dopisu pro občany ohledně souhlasu se stavbou či převodu pozemku na město – visí na právním. Chodník lze vyprojektovat pro územní řízení, vzhledem k tomu, že rozšíření ulice Nad Bahnivkou je veřejně prospěšnou stavbou, souhlasy majitelů jsou nutné až pro stavební povolení. Zahájit přípravy na projektu pro územní řízení, je potřeba promyslet šířky i uspořádání v celé délce (od Březské po Říčanskou 101). Podle územního řízení by se vidělo, kde jsou nesouhlasy a kde by muselo být vedeno vyvlastňovací řízení. Následně projekt pro stavební povolení, který by mohl být řešen už na etapy, např. 1. etapa od Březské k Makové, kde je VO, pak pokračovat podle dořešení majetkových poměrů. Při zahájení projektových prací komunikovat s vlastníky, pozvat je na jednání v Pacově.

V běhu je již darovací smlouva na rozšíření v nejužším místě vč. ubourání plotu a přeložky rozvodů elektro. Předány podklady na správu majetku (Mgr. Zábojové) s jejich stanoviskem (dar nebo věcné břemeno) od ostatních majitelů dotčených pozemků.

1. OV požaduje na Mírové zřídit přechod pro chodce s cílem bezpečného přechodu do volnočasového areálu – OTS předá kontakt na dopravního projektanta – zadat PD vč. vyjádření dotčených orgánů. Je řešeno v rámci projektové dokumentace na rekonstrukci a doplnění chodníků podél Mírové.
2. Dokončení kanalizace a voda, SP máme. Žádost o dotaci nebyla podána s ohledem na chyby v projektu. V běhu je oprava dokumentace. Doporučení starosty: oslovit Dagmar Zajíčkovou, bývalou starostku a požádat o pomoc
3. Cesta Paloučky – Oprava po přívalových deštích - opraveno.
4. Stezka podél Mírové – podnět pro změnu ÚP dán, dát na stavbu veřejného zájmu. Zkusit řešit nejprve jako provizorní cestu. Je hotov výškopis a polohopis, dále probíhají jednání s obcí Březí o prodloužení až do obce Březí. OV Pacov poptává projektanty na zpracování projektové dokumentace.
5. Zkusit zřídit cestu od Paloučků ke Kopanině – pro pěší. Úkol trvá.
6. Zpomalení na Mírové – zpomalení aut, problémy s neukázněnými řidiči, jezdí rychle v úzkých silničkách, kde se pohybují i děti a cyklisti. Úsekové měření – dáváme jako prioritu – dát jako požadavek na město a řešit s novou smlouvou na úsekové měření (původní končí 01/2024) – bylo zahrnuto do nové veřejné zakázky, v současné době již probíhá příprava na osazení stožárů, na kterých budou umístěny měřící zařízení.
7. Okruh – vydané platné územní rozhodnutí, nyní se vykupují pozemky, pracuje se na dokumentaci pro stavební povolení. Údajně podané na SÚ a zároveň podány 2 žaloby. Předpoklad zahájení 2024.
8. Přeložka 101 – Středočeský kraj se rozhoupal a chystá propojku na Černokosteleckou. Starosta požádal kraj o poslední dokumentaci, abychom mohli prostudovat. Prostupy pod/ nad plánovanou přeložkou II/101 – od Křenice do Pacova – prověřit v PD.
9. Podnět propojky z Březské na cyklostezku Úvalskou (pod vodárnou), přístup podél vodárny – bylo prověřeno osadním výborem přímo na místě, propojka je možná, ale je potřebné upravit plot u vodárny v Březské. Úkol předán na správu majetku města. Zaurgovat vyčištění koryta Rokytky na Povodí Vltavy.

**Ze zasedání s členy OV ze dne 27.11.2023**

* OV upozornil na potřebu seřídit světla na nové světelné křižovatce Mozartova – Říčanská. Není možné, aby auta i chodci měli okamžitou přednost z ulice Mozartova. V návaznosti na to navrhuje osadní výbor zvážit i světelnou křižovatku U křížku, a to i s ohledem na povolenou výstavbu domova důchodců.
* Osadní výbor upozornil na špatnou spolupráci se správou majetku – doporučení starosty: všechny podněty posílat v kopii na Vlnařovou a Auředníka.
* Osadní výbor upozornil na chybějící autobusovou zastávku v ul. Nad Bahnivkou – město o tom ví, žádá OV o spolupráci. OV osloví majitele pozemku ve věci umístění označníku v druhém směru.
* Občerstvení areál – současný provozovatel dál výpověď ze smlouvy k 31.1.2024. OV připraví návrh na vyhlášení úmyslu pronájmu – bude předáno nové vedoucí Odboru rozvoje města Ing. Štěpánce Šritrové, v kopii Cremoni, do výběrové komise navrhuje starosta 2 radní: Pavel Matoška, David Frydrych, 2 členy OV a 2 zaměstnance správy majetku. Hodnotící kritérium: 50 % cena nájmu, 50% záměr využití objektu.

**Ze setkání s občany ze dne 27.11.2023:**

**Informace od starosty:**

* Zahájení výstavby nové základní školy na Komenského náměstí – zahájení 2026, cena cca 700 mil. Kč, dotace 450 mil. Kč.
* Příští rok bude zahájena rekonstrukce Černokostelecké, do 2 m hloubky, rekonstrukce obou kanalizací (splašková a dešťová), část vodovodu, nové chodníky, nasvětlení přechodů, bude realizováno na etapy: příští rok 1. etapa od Olivovny po Štuksák.
* Křižovatka na Vojkově – projektuje kraj ve spolupráci s ŘSD, návrh okružní křižovatky neprošel přes dopravní inspektorát s ohledem na nízký počet nehod.
* Úpravna vody na Březské (odhad 70 mil. Kč), město připravuje, ale zatím nejsou dotace.
* Komunikace Bezručova – bude realizovat město.
* P+R parkoviště a přestupní terminál – v rozpočtu města na r. 2024.
* Příprava cyklostezky na Louňovice.

**Informace od Štěpánky Šritrové, vedoucí Odboru rozvoje města:**

* + příprava PD na chodníky Nad Bahnivkou
	+ PD NA Ladech – řešení prudkého svahu od Havraní
	+ V ul. Březské se bude dělat nasvětlený přechod

**Od občanů:**

* Parkoviště pod hradem – upravit povrch – je to v návrhu rozpočtu na rok 2024, požadavek dočasně zasypat díry.
* Občané z ul. Nad Bahnivkou, Dolní, Letní – děkují městu za veřejné osvětlení. Tři lampy téměř nesvítí tak, jak by měly – kdo zařídí nápravu? 18 přítomných občanů žádá nápravu. Požádat městskou policii o součinnost – prověřit svícení v noci.
* Jízdní řády MHD – na autobusy – je brána vazba na vlaky na Prahy, ale chybí propojení na Benešov. Občané prosí i o tuto vazbu – zejména pro školáky.
* Stromy podél Říčanské jsou ve špatném stavu - zadána úprava. Na jaře proběhne výměna.

*Zapsala: Krejčová Věra, předseda OV Pacov*