**Zápis ze schůze Osadního výboru Pacov ze dne 4.3.2024**

Přítomni: Krejčová, Hofmanová, Sýkora, Černý, Klapálková, Steinhaizl, Drahotínský,

Hosté: Jiroušek

Omluveni:

**Program:**

1. Požadavek na město: řešit **cestu pro pěší a cyklisty podél Mírové** – **úsek od Kopanina k Třešňovce** – v šířce cca 5 m od komunikace (od Pacova podél Mírové směr k Březí) za účelem zřízení cesty pro pěší a cyklo. Požadavek na veřejně prospěšnou stavbu předán do ÚP, oslovit Březí, aby dalo také do ÚP jako veřejně prospěšnou stavbu. Obec Březí má zájem o propojení na Březí – směr Křenice. Pí starostka souhlasí s tím, aby se na úseku (2. etapa) provedlo zaměření (polohopis, výškopis). Dohodnuto: Stezka na Březí k Třešňovce a autobusové zastávce – 3 m šíře, mlat s obrubníky, PD pro společné řízení (územko a stavebko) – poptá Vašek St. Úkol trvá. Poslat zaměření Ilonce, připraví oslovení majitelů. Poptáno u 3 firem, nabídky budou předloženy.
2. Předat na město požadavek připravit kontrolu napojení na kanalizaci v souvislosti s dostavbou a intenzifikací ČOV. Žádost podána na OŽP.
3. **Podněty k územnímu plánu** – byly podány a dle sdělení OÚPRR budou zařazeny do příští změny ÚP. Návrh zadání změny připraven do březnového zastupitelstva – kontrola zapracování podnětů OV: Hofmanová
4. Informace od p. Svobody – **vyčištění Rokytky**, nutno řešit s Povodím Vltavy, hlavní problém je za propustkem, koryto je zanešené, voda nemůže odtékat do nádrže. OV zahájil jednání s Povodím Vltavy. V únoru proběhne schůzka s Povodím. – vyčištění koryta zařazeno do plánu údržby, předpokládaný termín podzim 2024.
5. Požadavek na **opravu AT stanice na Březské** - fasáda hotova. Co na fasádu? – OV se kloní k tomu, ponechat fasádu a nechat zhotovit ceduli s textem dle návrhu Andrey Klapálkové. Sehnat atrapu kamery a instalovat. – poptáno, kamera na VO u Andrey
6. Dořešit ve spolupráci s OTS **výtluky Nad Bahnivkou**. –informace od OTS: letos lze řešit formou odstranění havarijního stavu. Krejčová: požádáno dne 14.3.2023 o opravu, technický dozor Jirka Jiroušek. Bude řešeno v roce 2024 na novou rámcovou smlouvu na opravy komunikací.
7. **Propojení cest mezi Strašínem a Pacovem** – stavba probíhá, kvůli nepřízni počasí pozdrženo. Stavbu dozoruje Ing. Jiroušek. Následně bude realizována výsadba dubů (zajistí okrašlovací spolek).
8. Prověřit přístup k sousedním pozemkům při dělení pozemků Kábelová – Cífková pro stavbu RD – úkol Ilonka Hofmanová – informace, dům má jen souhlas s předčasným užíváním, podat podnět na Sú ohledně prověření celé situace - podáno. Jedná se o povolený dům v roce 2002. Tenkráte, za starého stavebního zákona to bylo možné. Níže je nakopírovaná podmínka rozhodnutí, která neumožňuje kolaudovat do doby odpovídajícího příjezdu do lokality dle schválené studie.
   * Podmínka č. 14: Do doby vybudování definitivní komunikace (dle schválené studie na tuto lokalitu), bude dočasný přístup na pozemek p.č. 300/4 v k.ú. Pacov u Říčan veden přes pozemky p.č. 483 a 300/6 v k.ú. Pacov u Říčan.
9. Marada dar pozemku v ul. Nad Bahnivkou pro vybudování chodníku – p. Marada předložil návrh na úpravu předmětu daru – snížení výměry o 8 m2 – osadní výbor trvá na původní dohodě, kterou akceptoval i územní plán a SÚ a která vychází z podmínek stanovených ve stavebním povolení, tj. uliční prostor musí mít šířku 8 m. Stromy lze zachovat a plot přizpůsobit (oblouky okolo stromů) nebo posunout za směrem dovnitř za stromy. Řeší město. Je na nulovém bodě.
10. Sekání louky – ul. Nad Bahnivkou směrem k Rokytce – urgence na OŽP – požádat o kopii výzvy – dohledat OZV ohledně povinnosti udržovat pozemky. Návrh dát informaci o povinnosti sekání do Kurýra. – musí být v OZV - prověřit
11. OV žádá prověřit, zda by mohl podat podnět – aktualizovat podmínky etapizace s ohledem na počet nových míst v mateřských školách. Podat podnět na ÚP. Žádost připravená k odeslání, ještě prověřuje současnou obsazenost školek. Úkol: Hofmanová, Krejčová
12. Ve spolupráci s městem řešit zaplocení obecního pozemku u Březské- posun kvůli průchodnosti.-správa majetku vede jednání se správcem vodohospodářského majetku a posunutí ochranného pásma. Projednáno se správcem 1. SčV, Schůzka bude svolána na místě.
13. Nová část hřbitova, rozlučková část – ozelenění, doplnění prvků – bude řešit Hofmanová, Krejčová, Černý, Klapálková
14. Brigáda – instalace car stop na parkovišti na hřbitově – předběžně neděle 12.11. dopoledne 9 hod. - z důvodu nepřízně počasí odloženo
15. Rekapitulace **akcí zařazených v rozpočtu města na rok 2024** po úpravě rozpočtu v únoru 2024:

* PD **chodníky Mírová 241** tis. Kč – financováno z OV Pacov, Prostředky na realizaci nebyly zatím uvolněny, prověřuje se možnost dotace. Stavební povolení vydáno. Pro žádost o dotaci musí být chodník uveden ve strategickém plánu. Ten se připravuje ke schválení na zastupitelstvo. Pak teprve můžeme podat žádost o dotaci.
* Osazení stožárů pro úsekové měření na Mírové za 109 tis. Kč – financováno z rozpočtu města. Měří, prověřit, zda jde o úsekové nebo okamžité – požadujeme obojí.
* Úprava PD vodovod a kanalizace Pacov vč. přípojek za 628 tis.Kč- financováno z rozpočtu města, prověřit u pí Rathouské, co je vlastně povoleno. Úkol: Krejčová. Prostředky na dokončení PD v rozpočtu jsou, na realizaci ne. Podání žádosti o dotaci – 19.3.2024.
* PD a realizace příkrého svazu kom. Na Ladech o nákladech 1,75 mil. Kč – financováno z rozpočtu města, projekt by měl být do konce dubna. Jednání se účastní p. Vítek za občany a pan Auředník za město. OV žádá přizvat nás k jednání. K dispozici návrh projektantů. Předáno k připomínkování Steinhaizlovi a Jirouškovi.
* PD chodník Nad Bahnivkou, úprava komunikace a VO s 50 % účastí z rozpočtu OV Pacov , odhad nákladů 400 tis. Kč. Investiční záměr připraven, zaslán Odborem rozvoje města ke kontrole. Předán k připomínkování Steinhaizlovi, Jirouškovi, Hofmanové. První připomínky: nevázat chodník na stávající komunikaci – nebylo by pak možné dodržet šíři 5,5 m vozovky. Místo živice – má se používat asfaltový koberec.
* Požadavek na úpravu komunikace Maková – financováno z ½ město, z ½ OV – spolupráce s OSÚM

1. **Autobusová zastávka Nad Bahnivkou** – pí Hofmanová naformuluje žádost na majitele – souhlas s umístněním zastávky – viz zápis z očí do očí z 27.11.2023 – jedná se chybějící zastávku směrem od Říčanské 101 k Březské. Žádost odeslána, zatím bez reakce. Zkusíme znovu oslovit.
2. **Steinhaizl** – VO kopanina – prověřit splnění parametrů – vyžádána spolupráce energetičky pí Nová Žohová (zatím bez reakce dodavatele). Poslat kritéria F. Drahotínskému k prověření.- odesláno. Zvážit doplnění jednoho světla na spojce k Mírové. Zvážit úpravu svítivosti.
3. **Příměstké tábory a dětské kurzy ve společenském sále –** pokud jsou zpoplatněny, poplatek za týden 1.000 Kč – příspěvek na údržbu a energie, u kurzů 1.000 Kč za měsíc.
4. **Úprava dopravního značení –** Vzhledem k tomu, že se v souvislosti s umístěním světelné signalizace v ulici Mozartova násobně zvýšila frekvence automobilů, projíždějících ulicí Luční, prosím o posouzení možnosti umístění dopravního značení v zastavěném úseku. Navrhujeme, aby v místě křižovatky ul. Výhledová a Luční a zřejmě i na opačném konci (v místě křižovatky Luční a Nad Bahnivkou) byla  umístěna značka obytná zóna a omezena rychlost na 30 km/h. – projednat se Svobodou. Auta už odbočují z Mírové kolem rybníka. Zvážit i úpravy zde. – žádost o úpravu a vyvolání společné diskuse nad tímto tématem odeslána na Odbor správy a údržby města – M. Svoboda
5. **Nepovolené připojení RD čp. 370 přes pozemek 220/38 z ulice Výhledová** – dát podnět na prověření na správu majetku - M. Svobodu – odesláno
6. **Ostříhání javorů na fotbalovém hřišti** – zajistí Klapálková přes Gazdu – objednávka vystavena, řez proveden, cena do 20 tisíc Kč.

**Nové úkoly:**

1. *Omezení VOK – máme 10 kontejnerů za 75 tis. Kč. Z důvodu požadavku na třídění odpadu, zvážit pro příští rok omezení počtu.*
2. *Koše na psí exkrementy – dát požadavek na doplnění u Třešňovky a dole v Březské u potoka. Úkol: Krejčová*
3. *Navrhnout úpravu komunikace Nad Úvozem – zvážit 2 výhybny, nechat zaměřit - Krejčová, pověřit Jirouška návrhem na úpravu. Úkol: Krejčová, Jiroušek*
4. *Stavba RD u Jurečku –„ kostka“ – prověřit zastavěnost pozemku a soulad s územním plánem. Dát podnět na Stavební úřad. Úkol: Krejčová*

*Zapsala: Krejčová*