**Zápis ze schůze Osadního výboru Pacov ze dne 9.4.2024**

Přítomni: Krejčová, Hofmanová, Černý, Steinhaizl, Drahotínský,

Hosté: --

Omluveni: Jiroušek, Sýkora, Klapálková

**Program:**

1. Požadavek na město: řešit **cestu pro pěší a cyklisty podél Mírové** – **úsek od Kopanina k Třešňovce** – v šířce cca 5 m od komunikace (od Pacova podél Mírové směr k Březí) za účelem zřízení cesty pro pěší a cyklo. Požadavek na veřejně prospěšnou stavbu předán do ÚP, oslovit Březí, aby dalo také do ÚP jako veřejně prospěšnou stavbu. Obec Březí má zájem o propojení na Březí – směr Křenice. Pí starostka souhlasí s tím, aby se na úseku (2. etapa) provedlo zaměření (polohopis, výškopis). Dohodnuto: Stezka na Březí k Třešňovce a autobusové zastávce – 3 m šíře, mlat s obrubníky, PD pro společné řízení (územko a stavebko) – poptá Vašek St. Úkol trvá. Poslat zaměření Ilonce, připraví oslovení majitelů. Poptáno u 3 firem, nabídky budou předloženy. Předloženy 3 nabídky Dvořan, Klus a Zeman; OV se dohodl oslavit p. Kluse, Krejčová vystaví objednávku – kontaktní osoba Steinhaizl.
2. Předat na město požadavek připravit kontrolu napojení na kanalizaci v souvislosti s dostavbou a intenzifikací ČOV. Žádost podána na OŽP. Doporučení OŽP vyžádat si seznam napojených objektů a vytypovat nenapojené objekty, a ty nechat prověřit. Odesláno 3.4. na OSÚM
3. **Podněty k územnímu plánu** – byly podány a dle sdělení OÚPRR budou zařazeny do příští změny ÚP. Návrh zadání změny připraven do březnového zastupitelstva – kontrola zapracování podnětů OV: Hofmanová. Zadání změny schváleno zastupitelstvem.
4. Informace od p. Svobody – **vyčištění Rokytky**, nutno řešit s Povodím Vltavy, hlavní problém je za propustkem, koryto je zanešené, voda nemůže odtékat do nádrže. OV zahájil jednání s Povodím Vltavy. V únoru proběhne schůzka s Povodím. – vyčištění koryta zařazeno do plánu údržby, předpokládaný termín ze strany Povodí podzim 2024. Práce zahájeny u vodárny v Březské na pozemcích města.
5. Požadavek na **opravu AT stanice na Březské** - fasáda hotova. Co na fasádu? – OV se kloní k tomu, ponechat fasádu a nechat zhotovit ceduli s textem dle návrhu Andrey Klapálkové. Sehnat atrapu kamery a instalovat. – poptáno, kamera na VO u Andrey.
6. Dořešit ve spolupráci s OTS **výtluky Nad Bahnivkou**. –informace od OTS: letos lze řešit formou odstranění havarijního stavu. Krejčová: požádáno dne 14.3.2023 o opravu, technický dozor Jirka Jiroušek. Bude řešeno v roce 2024 na novou rámcovou smlouvu na opravy komunikací. Čeká se na uzavření nové rámcové smlouvy.
7. **Propojení cest mezi Strašínem a Pacovem** – stavba probíhá, kvůli nepřízni počasí pozdrženo. Stavbu dozoruje Ing. Jiroušek. Následně bude realizována výsadba dubů (zajistí okrašlovací spolek). Stavba by měla být dokončena tento týden. Brigáda na výsadbu dubů v podělí 15.4., následně založení trávníku. Domluvit dovoz na pondělí ráno a 2 silní chlapi z údržby města na pomoc pro osazení stromů.
8. Prověřit přístup k sousedním pozemkům při dělení pozemků Kábelová – Cífková pro stavbu RD – úkol Ilonka Hofmanová – informace, dům má jen souhlas s předčasným užíváním, podat podnět na Sú ohledně prověření celé situace - podáno. Jedná se o povolený dům v roce 2002. Tenkráte, za starého stavebního zákona to bylo možné. Níže je nakopírovaná podmínka rozhodnutí, která neumožňuje kolaudovat do doby odpovídajícího příjezdu do lokality dle schválené studie.
	* Podmínka č. 14: Do doby vybudování definitivní komunikace (dle schválené studie na tuto lokalitu), bude dočasný přístup na pozemek p.č. 300/4 v k.ú. Pacov u Říčan veden přes pozemky p.č. 483 a 300/6 v k.ú. Pacov u Říčan. Čekáme na výsledky prověření
9. Marada dar pozemku v ul. Nad Bahnivkou pro vybudování chodníku – p. Marada předložil návrh na úpravu předmětu daru – snížení výměry o 8 m2 – osadní výbor trvá na původní dohodě, kterou akceptoval i územní plán a SÚ a která vychází z podmínek stanovených ve stavebním povolení, tj. uliční prostor musí mít šířku 8 m. Stromy lze zachovat a plot přizpůsobit (oblouky okolo stromů) nebo posunout za směrem dovnitř za stromy. Řeší město. Je na nulovém bodě. P. Marada nereaguje, zkusit se s ním sejít a probrat celou záležitost.
10. Sekání louky – ul. Nad Bahnivkou směrem k Rokytce – urgence na OŽP – požádat o kopii výzvy – dohledat OZV ohledně povinnosti udržovat pozemky. Dle informace OŽP tuto problematiku řeší zákon č. 326/2004 **, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,** který upravuje problematiku zaplevelených pozemků.

§ 3 odst. ( 1) písm. (a) tohoto zákona říká:

Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu jsou povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Nadměrné zaplevelení je jev, který je sezónní, vyskytuje se striktně v období kalendářního měsíce května až srpna. V zákoně není uvedeno, že existuje povinnost sekat 2 krát ročně, je to pouze doporučený postup. Z tohoto vyplývá, že povinnost nelze přenést do vyhlášky. Vyhláška nemůže být nad rámec zákona.

1. OV žádá prověřit, zda by mohl podat podnět – aktualizovat podmínky etapizace s ohledem na počet nových míst v mateřských školách. Podat podnět na ÚP. Žádost připravená k odeslání, ještě prověřuje současnou obsazenost školek. Úkol: Hofmanová, Krejčová – žádost připravena, bude odesláno.
2. Ve spolupráci s městem řešit zaplocení obecního pozemku u Březské – vodárna - posun kvůli průchodnosti - správa majetku vede jednání se správcem vodohospodářského majetku a posunutí ochranného pásma. Projednáno se správcem 1. SčV - OSÚM již zadává odstranění starého plotu, nový bude posunut, ale max. o 1 m z důvodu dodržení ochranného pásma u studny.
3. Nová část hřbitova, rozlučková část – ozelenění, doplnění prvků – bude řešit Hofmanová, Krejčová, Černý, Klapálková - úkol zůstává
4. Brigáda – instalace car stop na parkovišti na hřbitově – předběžně neděle 12.11. dopoledne 9 hod. - z důvodu nepřízně počasí odloženo, úkol zůstává
5. Rekapitulace **akcí zařazených v rozpočtu města na rok 2024** po úpravě rozpočtu v únoru 2024:
* PD **chodníky Mírová 241** tis. Kč – financováno z OV Pacov, Prostředky na realizaci nebyly zatím uvolněny, prověřuje se možnost dotace. Stavební povolení vydáno. Pro žádost o dotaci musí být chodník uveden ve strategickém plánu. Ten se připravuje ke schválení na zastupitelstvo. Pak teprve můžeme podat žádost o dotaci. Dle informace Ing. Šritrové, vedení města prosazuje realizaci v letošním roce.
* Osazení stožárů pro **úsekové měření na Mírové** za 109 tis. Kč – financováno z rozpočtu města. Měří, prověřit, zda jde o úsekové nebo okamžité – požadujeme obojí. Prověřeno u městské policie, v celých Říčanech je úsekové měření a bylo to takto soutěženo. Nelze tak jednoduše zaměnit.
* Úprava **PD vodovod a kanalizace Pacov** vč. přípojek za 628 tis.Kč- financováno z rozpočtu města. Úkol: Krejčová. Prostředky na dokončení PD v rozpočtu jsou, na realizaci ne. Podání žádosti o dotaci – 19.3.2024. Žádost o dotaci podána.
* PD a realizace příkrého svazu **kom. Na Ladech** o nákladech 1,75 mil. Kč – financováno z rozpočtu města, projekt by měl být do konce dubna. Jednání se účastní p. Vítek za občany a pan Auředník za město. OV žádá přizvat nás k jednání. K dispozici návrh projektantů. Předáno k připomínkování Steinhaizlovi a Jirouškovi. Projekt je v řešení, měl by být do konce května. Opravy komunikace po podepsání nové rámcové smlouvy na opravy komunikací (v radě schváleno 21.3.)
* **PD chodník Nad Bahnivkou**, úprava komunikace a VO s 50 % účastí z rozpočtu OV Pacov , odhad nákladů 400 tis. Kč. Investiční záměr připraven, zaslán Odborem rozvoje města ke kontrole. Předán k připomínkování Steinhaizlovi, Jirouškovi, Hofmanové. První připomínky: nevázat chodník na stávající komunikaci – nebylo by pak možné dodržet šíři 5,5 m vozovky. Místo živice – má se používat asfaltový koberec. Odesláno
* Požadavek na úpravu **komunikace Maková** – financováno z ½ město, z ½ OV – spolupráce s OSÚM – požadavek na svolání občanů a navrhnout zadání: zda 1 pruh obousměrný a zřídit místo pro výhybny s tím, že v místě křižovatek jsou potřebné 2 pruhy – kvůli odbočování vozidel. Návrh OSÚM je povrh z penetračního makadamu a až si to sedne, tak 4 cm obrus. Podat informaci, jak jsme na tom pozemkově. Svolat jednání, pozvat dopraváka na středu 24.4. na 18. hod. na místě samém. Zkusit zajistiti přítomnost dopravního inženýra.
1. **Autobusová zastávka Nad Bahnivkou** – pí Hofmanová naformuluje žádost na majitele – souhlas s umístněním zastávky – viz zápis z očí do očí z 27.11.2023 – jedná se chybějící zastávku směrem od Říčanské 101 k Březské. Žádost odeslána, zatím bez reakce. Zkusíme znovu oslovit. Stále bez reakce - napsat znovu a doplnit, že mlčení je souhlas.
2. **Steinhaizl** – VO kopanina – prověřit splnění parametrů – vyžádána spolupráce energetičky pí Nová Žohová (zatím bez reakce dodavatele). Poslat kritéria F. Drahotínskému k prověření.- odesláno. Zvážit doplnění jednoho světla na spojce k Mírové. Zvážit úpravu svítivosti. Malý kužel na sejmutí chodce, intenzita je malá.
3. **Příměstké tábory a dětské kurzy ve společenském sále –** pokud jsou zpoplatněny, poplatek za týden 1.000 Kč – příspěvek na údržbu a energie, u kurzů 1.000 Kč za měsíc.
4. **Úprava dopravního značení –** Vzhledem k tomu, že se v souvislosti s umístěním světelné signalizace v ulici Mozartova násobně zvýšila frekvence automobilů, projíždějících ulicí Luční, prosím o posouzení možnosti umístění dopravního značení v zastavěném úseku. Navrhujeme, aby v místě křižovatky ul. Výhledová a Luční a zřejmě i na opačném konci (v místě křižovatky Luční a Nad Bahnivkou) byla  umístěna značka obytná zóna a omezena rychlost na 30 km/h. – projednat se Svobodou. Auta už odbočují z Mírové kolem rybníka. Zvážit i úpravy zde. – žádost o úpravu a vyvolání společné diskuse nad tímto tématem odeslána na Odbor správy a údržby města – M. Svoboda – nejprve hledáme řešení přes úpravu semaforů na světelné křižovatce – dle předloženého časového programu navrhujeme tyto úpravy:
	* Zkrátit videoplochu na Mozartově ul., aby nebyly zabírány plochy před parkovištěm a garážemi
	* Prodloužit průjezd na zelenou na hlavní Říčanské z 50 s na 60-70 s
	* V dopravní špičce prodloužit čekací dobu pro chodce na 30 s
	* Požadujeme, aby vozidlo na vedlejší komunikaci Mozartova vždy muselo čekat min. 20 s
5. **Nepovolené připojení RD čp. 370 přes pozemek 220/38 z ulice Výhledová –** dát podnět na prověření na správu majetku - M. Svobodu – odesláno, čekáme na vyjádření
6. **Ostříhání javorů na fotbalovém hřišti** – zajistí Klapálková přes Gazdu – objednávka vystavena, řez proveden, cena do 20 tisíc Kč. splněno
7. Omezení VOK – máme 10 kontejnerů za 75 tis. Kč. Z důvodu požadavku na třídění odpadu, zvážit pro příští rok omezení počtu. Úkol pro rok 2025
8. Koše na psí exkrementy – dát požadavek na doplnění u Třešňovky a dole v Březské u potoka. Úkol: Krejčová splněno
9. Navrhnout úpravu komunikace Nad Úvozem – zvážit 2 výhybny, nechat zaměřit - Krejčová, pověřit Jirouška návrhem na úpravu. Úkol: Krejčová, Jiroušek –město (OSÚM) navrhuje provést jen opravu povrchu a zpevnění krajů komunikace – OV – trváme na výhybně.
10. Stavba RD u Jurečku –„ kostka“ – prověřit zastavěnost pozemku a soulad s územním plánem. Dát podnět na Stavební úřad. Úkol: Krejčová – úkol trvá

**Nové úkoly:**

1. *Omezení separovaných stanoviště v katastrálním území Pacov na 1 až max. 2 stanoviště – na základě požadavku města s cílem snížit náklady na likvidaci odpadu – OV navrhuje zrušení stanoviště Mozartova, náves, zvážit: Na Bahnivce pod cyklostezkou stará Úvalská + Březská u křížení s Nad Bahnivkou.*
2. *Brigáda na výsadbu dubů propojka Pacov – Strašín a bobkovišní na hřbitově (viz bod 3 nových úkolů)– pondělí 15.4. v 9 hod., sadba objednána, Krejčová se správou majetku řeší dovoz na místo samé a přistavení cisterny.*
3. *Lancinger – požadavek na zakrytí průchodu na novou část hřbitova z důvodu větru – schůzka na místě samém – dohodnuto osázení průchodu keři.*
4. *Zadána oprava studny na návsi.*
5. *Nahlášena poničená zeleň v křižovatce Výhledová x Nad Úvozem – vzniklo při otáčení popelářských vozů.*
6. *Dostavba kanalizace a vodovodu – žádost o dotaci podána, řeší se připojení prázdných pozemků či pozemků s rozestavěnými RD.*
7. *Bistro Pacov – úkol pro Ondru Sýkoru – projednat s Čermákem pravidelnost otvírací doby. Neděle o velikonocích i první po velikonocích opět zavřeno.*

*Zapsala: Krejčová*