**Zápis ze schůze Osadního výboru Pacov ze dne 9.9.2024**

Přítomni: Krejčová, Černý, Steinhaizl, Klapálková, Hofmanová, Drahotínský

Hosté:

Omluveni:, Jiroušek, Sýkora

**Program:**

1. Požadavek na město: řešit **cestu pro pěší a cyklisty podél Mírové** – **úsek od Kopanina k Třešňovce** – v šířce cca 5 m od komunikace (od Pacova podél Mírové směr k Březí) za účelem zřízení cesty pro pěší a cyklo. Požadavek na veřejně prospěšnou stavbu předán do ÚP, oslovit Březí, aby dalo také do ÚP jako veřejně prospěšnou stavbu. Obec Březí má zájem o propojení na Březí – směr Křenice. Pí starostka souhlasí s tím, aby se na úseku (2. etapa) provedlo zaměření (polohopis, výškopis). Dohodnuto: Stezka na Březí k Třešňovce a autobusové zastávce – 3 m šíře, mlat s obrubníky, PD pro společné řízení (územko a stavebko) – zpracovává se PD.
2. Předat na město požadavek připravit kontrolu napojení na kanalizaci v souvislosti s dostavbou a intenzifikací ČOV. Žádost podána na OŽP. Doporučení OŽP vyžádat si seznam napojených objektů a vytypovat nenapojené objekty, a ty nechat prověřit. Odesláno 3.4. na OSÚM – dle odpovědi byla o spolupráci požádána 1. SčV – výsledek zatím nemáme.
3. Informace od p. Svobody – **vyčištění Rokytky**, nutno řešit s Povodím Vltavy, hlavní problém je za propustkem, koryto je zanešené, voda nemůže odtékat do nádrže. OV zahájil jednání s Povodím Vltavy. V únoru proběhne schůzka s Povodím. – vyčištění koryta zařazeno do plánu údržby, předpokládaný termín ze strany Povodí podzim 2024. Práce zahájeny u vodárny v Březské na pozemcích města. Urgovat přednostně vyčistit propustek pod 101. Předáno na Povodí, informace dána i na Svobodu.
4. Požadavek na **opravu AT stanice na Březské** - fasáda hotova. Co na fasádu? – OV se kloní k tomu, ponechat fasádu a nechat zhotovit ceduli s textem dle návrhu Andrey Klapálkové. Sehnat atrapu kamery a instalovat. – poptáno, kamera na VO u Andrey.
5. Dořešit ve spolupráci s OTS **výtluky Nad Bahnivkou**. –informace od OTS: letos lze řešit formou odstranění havarijního stavu. Krejčová: požádáno dne 14.3.2023 o opravu, technický dozor Jirka Jiroušek. Bude řešeno v roce 2024 na novou rámcovou smlouvu na opravy komunikací. Rámcová smlouva uzavřena. Vítězná firma je Mrakulastav Kamenice. Práce zahájeny.
6. **Propojení cest mezi Strašínem a Pacovem** –Stavba hotova, stromy a tráva osázena. Požádán Svobodu o dopravní značení – definitivní bude osazeno po dokončení úpravy komunikace domácí a Pokračovací.
7. Prověřit přístup k sousedním pozemkům při dělení pozemků Kábelová – Cífková pro stavbu RD – úkol Ilonka Hofmanová – informace, dům má jen souhlas s předčasným užíváním, podat podnět na Sú ohledně prověření celé situace - podáno. Jedná se o povolený dům v roce 2002. Tenkráte, za starého stavebního zákona to bylo možné. Níže je nakopírovaná podmínka rozhodnutí, která neumožňuje kolaudovat do doby odpovídajícího příjezdu do lokality dle schválené studie.
   * Podmínka č. 14: Do doby vybudování definitivní komunikace (dle schválené studie na tuto lokalitu), bude dočasný přístup na pozemek p.č. 300/4 v k.ú. Pacov u Říčan veden přes pozemky p.č. 483 a 300/6 v k.ú. Pacov u Říčan. Čekáme na výsledky prověření – úkol trvá.
8. Marada dar pozemku **v ul. Nad Bahnivkou** pro vybudování chodníku – p. Marada předložil návrh na úpravu předmětu daru – snížení výměry o 8 m2 – osadní výbor trvá na původní dohodě, kterou akceptoval i územní plán a SÚ a která vychází z podmínek stanovených ve stavebním povolení, tj. uliční prostor musí mít šířku 8 m. Stromy lze zachovat a plot přizpůsobit (oblouky okolo stromů) nebo posunout za směrem dovnitř za stromy. Řeší město. Proběhlo nové jednání – spojeno i se sousedním pozemkem p. Hofmana. Byl dán příslib k zachování co nejvíce stromů. P. Marada nakonec souhlasil s ustoupením, ale jinak, než bylo schváleno v zastupitelstvu. Musí být dána revokace do zastupitelstva, poté p. Marada podepíše Darovací smlouvu. Nyní řešeno souběžně i s p. Hofmanem. Revokace darovací smlouvy Marada schválena zastupitelstvem 17.7.2024, darovací smlouva s p. Hofmanem 11.9.2024.
9. OV žádá prověřit, zda by mohl podat podnět – aktualizovat podmínky etapizace s ohledem na počet nových míst v mateřských školách. Podat podnět na ÚP. Žádost připravená k odeslání, ještě prověřuje současnou obsazenost školek. Úkol: Hofmanová, Krejčová – žádost připravena, bude odesláno.
10. Ve spolupráci s městem řešit zaplocení obecního pozemku u Březské – vodárna - posun kvůli průchodnosti - správa majetku vede jednání se správcem vodohospodářského majetku a posunutí ochranného pásma. Projednáno se správcem 1. SčV - OSÚM již zadává odstranění starého plotu, nový bude posunut, ale max. o 1 m z důvodu dodržení ochranného pásma u studny. Plot posunut, proběhne ještě zpevnění břehů.
11. Nová část hřbitova, rozlučková část – ozelenění, doplnění prvků – bude řešit Hofmanová, Krejčová, Černý, Klapálková - úkol zůstává
12. Brigáda – instalace car stop na parkovišti na hřbitově – předběžně neděle 12.11. dopoledne 9 hod. - splněno
13. Rekapitulace **akcí zařazených v rozpočtu města na rok 2024** po úpravě rozpočtu v únoru 2024:

* PD **chodníky Mírová 241** tis. Kč – financováno z OV Pacov, Prostředky na realizaci nebyly zatím uvolněny, prověřuje se možnost dotace. Stavební povolení vydáno. Pro žádost o dotaci musí být chodník uveden ve strategickém plánu. Ten se připravuje ke schválení na zastupitelstvo. Pak teprve můžeme podat žádost o dotaci. Dle informace Ing. Šritrové, vedení města prosazuje realizaci v letošním roce.
* Osazení stožárů pro **úsekové měření na Mírové** za 109 tis. Kč – financováno z rozpočtu města. Měří, prověřit, zda jde o úsekové nebo okamžité – požadujeme obojí. Prověřeno u městské policie, v celých Říčanech je úsekové měření a bylo to takto soutěženo. Nelze tak jednoduše zaměnit. Úsekové měření je již funkční.
* Úprava **PD vodovod a kanalizace Pacov** vč. přípojek za 628 tis.Kč- financováno z rozpočtu města. Úkol: Krejčová. Prostředky na dokončení PD v rozpočtu jsou, na realizaci ne. Podání žádosti o dotaci – 19.3.2024. Žádost o dotaci podána. Dotace na kanalizaci schválena, probíhá soutěž na stavbu.
* PD a realizace příkrého svazu **kom. Na Ladech** o nákladech 1,75 mil. Kč – financováno z rozpočtu města, projekt by měl být do konce dubna. Jednání se účastní p. Vítek za občany a pan Auředník za město. OV žádá přizvat nás k jednání. K dispozici návrh projektantů. Předáno k připomínkování Steinhaizlovi a Jirouškovi. Zaslán aktualizovaný projekt, OV nemá připomínky. Nyní se k projektu vyjadřují dotčené orgány státní správy.
* **PD chodník Nad Bahnivkou**, úprava komunikace a VO s 50 % účastí z rozpočtu OV Pacov, odhad nákladů 400 tis. Kč. IZ byl projednán na zastupitelstvu dne 15.5.2024 a schválen. Na červnové zastupitelstvo předkládány další 2 darovací smlouvy na pozemky pod komunikací.
* Požadavek na úpravu **komunikace Maková** – financováno z ½ město, z ½ OV – spolupráce s OSÚM – požadavek na svolání občanů a navrhnout zadání: zda 1 pruh obousměrný a zřídit místo pro výhybny s tím, že v místě křižovatek jsou potřebné 2 pruhy – kvůli odbočování vozidel. Návrh OSÚM je povrh z penetračního makadamu a až si to sedne, tak 4 cm obrus. Podat informaci, jak jsme na tom pozemkově. Svolat jednání, pozvat dopraváka na středu 24.4. na 18. hod. na místě samém. Jednání proběhlo. Na říjnové zasedání zastupitelstva bude připraven materiál.
* **Autobusová zastávka Nad Bahnivkou** – pí Hofmanová naformuluje žádost na majitele – souhlas s umístněním zastávky – viz zápis z očí do očí z 27.11.2023 – jedná se chybějící zastávku směrem od Říčanské 101 k Březské. Žádost odeslána, zatím bez reakce. Zkusíme znovu oslovit. Stále bez reakce - napsat znovu a doplnit, že mlčení je souhlas. Úkol trvá.

1. **Steinhaizl** – VO kopanina – prověřit splnění parametrů – vyžádána spolupráce energetičky pí Nová Žohová (zatím bez reakce dodavatele). Poslat kritéria F. Drahotínskému k prověření.- odesláno – úkol prověření trvá.
2. **Úprava dopravního značení –**světelná signalizace v ulici Mozartova x Říčanská – podněty předány, cenový návrh na úpravy nebyl akceptován, řeší se uzavření servisní smlouvy.
3. **Nepovolené připojení RD čp. 370 přes pozemek 220/38 z ulice Výhledová –** dát podnět na prověření na správu majetku - M. Svobodu – odesláno, je v řešení.
4. Omezení VOK – máme 10 kontejnerů za 75 tis. Kč. Z důvodu požadavku na třídění odpadu, zvážit pro příští rok omezení počtu. Úkol pro rok 2025
5. Navrhnout úpravu **komunikace Nad Úvozem** – zvážit 2 výhybny, nechat zaměřit - Krejčová, pověřit Jirouška návrhem na úpravu. Úkol: Krejčová, Jiroušek –město (OSÚM) navrhuje provést jen opravu povrchu a zpevnění krajů komunikace – OV – trváme na výhybně. OSÚM p. Svoboda přislíbil sejít se se zástupcem OV a dodavatelské firmy na místě a navrhnout řešení. Vzhledem ke stanovení objízdné trasy Černokostelecké přes Mírovou, akce odložena po ukončení objížďky.
6. **Omezení separovaných stanovišť** v katastrálním území Pacov na 1 až max. 2 stanoviště – na základě požadavku města s cílem snížit náklady na likvidaci odpadu – OV navrhuje zrušení stanoviště Mozartova, náves, zvážit: Na Bahnivce pod cyklostezkou stará Úvalská + Březská u křížení s Nad Bahnivkou. Návrh bude předložen na květnové jednání rady - odloženo.
7. Úpravy komunikace Pokračovací a Domácí – OV ve spolupráci s městem a městskou policií opakovaně řeší nepovolenou objízdnou trasu přes pole do ul. Na Okraji a vjíždění tak na novou stavbu cyklostezky. – vyměnit obrubník a vyčistit cestu k vpusti. Zaurgovat kameny.
8. Podat žádost o posekání louky u vrtů na správu majetku. Předáno na odbor životního prostředí, je stále v řešení.
9. K OV se dostala informace, že město bude realizovat nasvětlený vyvýšený přechod na Březské – u ul. Poměnková – Osadní výbor se domnívá, že je to zbytečné, že by zde stačilo jen namalovat zebru. Proč osadní výbor o tomto záměru městem informováni? Prověřit. Město řešilo na základě požadavků občanů.
10. Osazení studny na rohu Na Výměnkách x Výhledová – zajistí Andrea Klapálková- úkol trvá.

**Nové:**

* Zábojová 24.6.2024 – Rutová žádost o budoucí KS na vodovodní řad na Skalkách - souhlas
* Špoková 24.6.2024 – reklamní plochy v Pacově – nesouhlasíme.
* Schůzka s občany kvůli přípojkám v Pacově – druhá polovina července -domluvit s Vaškem termín – 24.7.2024 od 17 hod.
* 3.7. středa v 10 hod. objízdné trasy Černokostelecké – účast Krejčová, Černý, prověřit, zda jednosměrný provoz bude platit i pro rezidenty
* Vozíčkář Šimák – Paloučky – plech, prověřit u sociálky možnosti příspěvků, u Pastelek – nebude úprava
* Posekání luk Nad Bahnivkou – Rokytka - OŽP

*Zapsala: Krejčová*