**Zápis ze chůze OV Kuří konané dne 16.9.2024**

Přítomni: T. Kořán, K. Chaloupecký, D. Kakeš, D. Roub, J. Zmeškal, R. Vít

Omluven: J. Fiala

Hosté: H. Chaloupecká, A Jurková

Organizační záležitosti/informace z MÚ

* T. Kořán stručně informoval (OV diskutoval) o následujících záležitostech: přípravě volební místnosti na krajské/senátní volby (zajišťuje K. Chaloupecký), problematice řešení znaku obce Kuří, platbě za posudek na odstranění nebezpečných náletových dřevin v lokalitě V Roklích (T. Kořán/D. Roub), potvrzení OV schválit příspěvek hasičům na opravu vrat v poměru (50% město/50% OV Kuří), účasti Ing. Kořána na jednání zástupců OV na městě - řešení nové směrnice o zadávání VZ, vyjádření OV k žádosti p. Hromádky ve věci pozemku č. 256/3, reakci T. Kořána na sdělení pana Semanského, správce komunikací města… atd.

Termín dalšího pravidelného jednání OV Kuří: **úterý, 29.10. od 18:00**

Nejbližší akce: **rozsvícení vánočního stromu T: listopad/prosinec – bude stanoveno**

1. Oprava mostku ev. č. 00312-2(na návsi přes Pitkovický potok).

Oprava mostu probíhá dle stanoveného harmonogramu s předpokládaným ukončením v řádném termínu, tedy k 25.11. tohoto roku. Nedávné události – přívalové deště/povodně 18.8. ani dlouho trvající intenzivní déšť v období 13 – 16.9. rekonstrukci mostu významně neovlivnily a tato bude dokončena nejpozději dle harmonogramu.

**Z: T. Kořán T: info na příští schůzi**

1. Stezka do Kuříčka

V rámci nedávno zbudované stezky z Roklí do Kuříčka je nutné zajistit její udržitelnost v rámci hospodaření na přilehlých polích. Bude pravděpodobně nutné profil stezky ohraničit tak, aby nedocházelo k její erozi. OV Kuří se pokusí zajistit pořízení, dopravu a instalaci vhodných zábran (kůly, kameny). Náklady by uhradilo město. Dále byla stezka přiřazena k pozemkům, které udržuje OV (smluvní údržba/sekání). **T. Kořán bude řešit s p. Procházkou.**

**Z: T. Kořán, J. Fiala (sekání) T: info na příští schůzi**

1. Zpomalení dopravy v Kuří

Zástupci OV Kuří (T. Kořán, J. Zmeškal, D. Kakeš) navrhli a zdokumentovali možné varianty osazení úsekového radaru na příjezdu od Říčan a zaslali návrhy p. Řezáčovi (velitel MP), který za město Říčany instalaci úsekového měření hromadně řeší.

Možnost osazení dalšího výstražného ukazatele rychlosti (do lokality V Roklích) je v řešení – momentálně instalace těchto technických zařízení nedává smysl, vzhledem k dopravnímu omezení díky rekonstrukci mostu.

**Z: T. Kořán, J. Zmeškal T: info na příští schůzi**

1. Stezka Kuří – Voděrádky

Další postup ve věci nastavení údržby a případných úprav stezky bude stanoven po jednání s p. Vlčkem z Voděrádek. **OV dále prověří možnost kultivace části stezky za mostkem až ke katastru Voděrádek – většinově patří Lesům ČR.**

**Z: T. Kořán T: info na příští schůzi (realizace Jaro 2025)**

1. Městské autobusy/ MHD v Kuří

Bude prověřena možnost ranní autobusové linky pro školou povinné, která byla zrušena a dále bude řešeno i dublování dvou linek takřka ve stejný čas tak, aby mj. děti z Kuří stihly vyučování a nemusely dobíhat do školy přes frekventované silnice… **V příštím týdnu dojde k jednání na MěÚ se starostou města. K jednání za OV je pověřena paní Andrea Jurková.**

**Z: T. Kořán/ A. Jurková T: info na příští schůzi**

1. Víceúčelové hřiště v Roklích

Stavba hřiště byla pozastavena z důvodu neshod se zhotovitelem, který oproti původnímu záměru (podanému do soutěže) odmítá vyhotovit a dodat dřevěné mantinely. V průběhu výstavby došlo k několika pochybením od chybného založení hřiště, vadné projektové dokumentaci, rušení původních dohod až po dílčí nekomunikaci. Buď zhotovitel přistoupí na požadavky města nebo dojde k pravděpodobnému dalšímu zdržení výstavby.

**Z: T. Kořán T: info na příští schůzi**

1. Kanalizace/ČOV v Kuří

V současné době finišuje vodoprávní řízení s předpokladem jeho dokončení do konce měsíce září a nabytím právní moci nejpozději do konce října. Pan Vít poté přislíbil zahájit určité přípravné a některé stavební práce samotné stavby ČOV. Jejich průběh bude zejména ovlivněn vývojem počasí v zimním období. V závislosti na průběhu zimy lze očekávat dokončení stavby v období březen - červen 2025.

**Z: R. Vít/T. Kořán T: info na příští schůzi**

1. Architektonická studie prostor návsi

S ohledem na nevyhovující dopravní řešení i vzhled stávajícího prostoru návsi dojde v první fázi k oslovení potenciálních zhotovitelů architektonické studie a poté k více kolové diskuzi a veřejnému projednání budoucí podoby návsi.

**Bude řešeno v souladu se záměrem výstavby kanalizačního řadu, resp. v návaznosti na předpokládané stavební úpravy spojené se stavbou páteřní kanalizace v celé obci. Úprava návsi musí následovat až po finálním dokončení těchto stavebních prací. Nicméně je třeba v průběhu příštího roku zahájit práce na výše zmíněné architektonické studii a variantních návrzích. Dále bude řešena i aktuální úprava parkování na návsi.**

**Z: T.Kořán T: info na příští schůzi**

1. Plůtek u pomníku

V minulých dnech došlo k neplánované opravě základů pomníku z důvodu jeho potenciálního havarijního stavu. Dále došlo k jeho vyčištění a osazení „ochranným řetízkem. Tyto úpravy proběhly bez vědomí OV Kuří. Nicméně následně T.Kořán kontaktoval odpovědnou osobu z města – paní Cremonini z OHS města a dohodl s ní další spolupráci v této záležitosti. Na základě této dohody OV odsouhlasil následující návrhy úprav pomníku:

* Bude postaven plot s podezdívkou podél přístupové cesty do školy tak, aby byl zamezen přístup dětem z MŠ Kuřátko na toto pietní místo.
* Plot bude shodný jako stávající plůtky z ostatních stran.
* Dojde k výměně nebo odstranění nevzhledného a nedůstojného pozinkovaného „oplocení“.
* Po obvodu pomníku by bylo vhodné vytvořit ohraničení a volnou plochu cca 1m od každé strany pomníku, která by byla pokryta ozdobnou kamenitou drtí/bílé kamínky.
* Na straně směrem k potoku bude instalována vstupní branka, aby byl pomník přístupný a šlo o něj pečovat.

T. Kořán bude tyto návrhy tlumočit paní Cremonini.

**Z: T.Kořán T: info na příští schůzi**

Zapsal a schválil: T. Kořán